|  | # Утверждена постановлением Администрации Курского района Курской области от 14.10.2024 № 1487 (в редакции постановлений Администрации Курского района Курской области от 27.02.2025 № 284) |
| --- | --- |

# МУНИЦИПАЛЬНая ПРОГРАММа

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»

г. Курск

2024

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Курского района Курской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области»; Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области». |
| Программно- целевые инструменты | Отсутствуют |
| Цели программы | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Курского района Курской области |
| Задачи программы | Создание безопасных условий движения путем развития транспортной инфраструктуры; сокращение травматизма и смертности от дорожно-транспортных происшествий путем повышения технического уровня автомобильных дорог; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и содержания автомобильных дорог; количество разработанных технических планов на построенные автомобильные дороги; количество разработанных паспортов и проектов организации дорожного движения; количество установленных знаков дорожного движения |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап в течение 2025-2029 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета, бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию Программы в 2025-2029 годах составляет 344 902 701,79 рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2025 год: 113 584 576,79 рублей; 2026 год: 33 237 461,00 рублей; 2027 год: 36 600 000,00 рублей; 2028 год: 72 501 684,00 рублей; 2029 год: 88 978 980,00 рублей. Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы составляет 266 582 970,79 рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2025 год: 35 264 845,79 рублей; 2026 год: 33 237 461,00 рублей; 2027 год: 36 600 000,00 рублей; 2028 год: 72 501 684,00 рублей; 2029 год: 88 978 980,00 рублей. Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2025-2029 годах составляет 78 319 731,00 рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2025 год: 78 319 731,00 рублей; 2026 год: 0,00 рублей; 2027 год: 0,00 рублей; 2028 год: 0,00 рублей; 2029 год: 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог до 25,4 км; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и содержания автомобильных дорог до 5,5 км; количество разработанных технических планов на построенные автомобильные дороги до 20 ед.; количество разработанных паспортов и проектов организации дорожного движения до 2 ед.; увеличение количества установленных знаков дорожного движения до 20 ед. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из приоритетных направлений муниципального района «Курский район» Курской области является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей района, развитие сельских территорий. Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы Курского района, на территории которого находится 191 населенный пункт. Дорожная сеть Курского района в настоящее время не в полной мере обеспечивает круглогодичную связь с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.  Кроме этого, отдельные участки дорожной сети муниципального района не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций), слабо развита улично-дорожная сеть.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета Курского района Курской области.

Применение программно-целевого метода в развитии сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Курском районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной деятельности в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Для реализации поставленных задач разработана муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» (далее по тексту - Программа).

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества автомототранспортных средств и низкими темпами развития, реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Ежегодно на улично-дорожной сети Курского района совершается около 100 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в которых погибает порядка 20 человек и более 100 человек получают ранения различной степени тяжести.

Основной причиной совершения ДТП по-прежнему остается человеческий фактор. Значительная часть происшествий (85,8 %) происходит из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. Количество ДТП, совершенных из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами, значительно меньше, чем по вине водителей, но данные происшествия характеризуются более тяжелыми последствиями – 5 погибших людей на 100 пострадавших (по вине водителей транспортных средств - 3). Почти две трети ДТП, совершенных по вине пешеходов, связаны с переходом ими проезжей части в неустановленных местах или вне пешеходных переходов. Причиной каждого восьмого происшествия послужила ходьба вдоль проезжей части.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы

Приоритеты государственной политики в сфере развития дорожного хозяйства сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих нормативно-правовых актах:

Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 8 ноября 2003 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Государственная политика в сфере развития дорожного хозяйства Курского района имеет следующие приоритетные направления:

формирование современной дорожной инфраструктуры;

использование новых технологий при строительстве автодорожного полотна;

уменьшение уровня травматизма на дорогах.

Основными целями Программы являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Курского района Курской области.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач Программы:

создание безопасных условий движения путем развития транспортной инфраструктуры;

сокращение травматизма и смертности от дорожно-транспортных происшествий путем повышения технического уровня автомобильных дорог;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Перечень показателей (индикаторов) Программы приведен в приложении № 1 к Программе.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог до 25,4 км;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и содержания автомобильных дорог до 5,5 км;

увеличение количества разработанных технических планов на построенные автомобильные дороги до 20 ед.;

увеличение количества разработанных паспортов и проектов организации дорожного движения до 2 ед.;

увеличение количества установленных знаков дорожного движения до 20 ед.

Реализация Программы рассчитана на пятилетний период. Начало реализации Программы – 2025 год, окончание – 2029 год. С учетом того, что в рамках Программы ежегодно планируется решать аналогичные задачи, не имеется оснований для разграничения этапов ее реализации. В связи с этим ее осуществление проводится в один этап.

3. Сведения о показателях и индикаторах Программы

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система показателей (индикаторов):

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог;

количество разработанных технических планов на построенные автомобильные дороги;

количество разработанных паспортов и проектов организации дорожного движения;

количество установленных знаков дорожного движения.

Перечень показателей (индикаторов) Программы представлен в приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Реализация Программы предусматривает осуществление следующих основных мероприятий:

а) в рамках Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области»:

основное мероприятие 01 «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры»;

основное мероприятие 02 «Повышение технического уровня автомобильных дорог»;

б) в рамках Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»:

основное мероприятие 01 «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения».

Перечень основных мероприятий приведен в Приложении № 2 к Программе.

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

Комплекс мер государственного регулирования в рамках Программы предусматривается в виде правового регулирования при изменении действующего законодательства.

6. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности в реализации Программы

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» Программы предполагается участие общеобразовательных учреждений Курского района Курской области.

7. Обоснование выделения подпрограмм

В рамках Программы будут реализовываться следующие подпрограммы:

а) Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области»;

б) Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области».

Подпрограммы Программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета, бюджета Курского района Курской области.

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы в 2025-2029 годах составляет 344 902 701,79 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2025 год: 113 584 576,79 рублей;

2026 год: 33 237 461,00 рублей;

2027 год: 36 600 000,00 рублей;

2028 год: 72 501 684,00 рублей;

2029 год: 88 978 980,00 рублей.

Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы составляет 266 582 970,79 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2025 год: 35 264 845,79 рублей;

2026 год: 33 237 461,00 рублей;

2027 год: 36 600 000,00 рублей;

2028 год: 72 501 684,00 рублей;

2029 год: 88 978 980,00   рублей.

Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2025-2029 годах составляет 78 319 731,00 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2025 год: 78 319 731,00 рублей;

2026 год: 0,00 рублей;

2027 год: 0,00 рублей;

2028 год: 0,00 рублей;

2029 год: 0,00 рублей.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 3 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Программы приведены в приложении № 4 к настоящей Программе.

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации:

а) финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Курского района Курской области. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, в том числе публичных нормативных обязательств, что осложнит оказание поддержки гражданам, и как, следствие, приведет к росту социальной напряженности в обществе. Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем совершенствования мер государственного регулирования, в том числе повышения инвестиционной привлекательности Курского района Курской области. Минимизация этих рисков возможна так же и через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей Программы, через институционализацию механизмов софинансирования;

б) операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий Программы. Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных Программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками Программы, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и участников Программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий Программы, а также в рамках институциональных преобразований в системе муниципального управления;

в) социальные риски связаны с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития в сфере дорожной деятельности. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы и формировать группы лидеров;

г) информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы. С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы;

выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально – экономических и финансовых показателей);

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

10. Методика оценки эффективности Программы

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

- оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области.

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий производится на уровне основных мероприятий подпрограмм.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех основных мероприятий муниципальной программы.

7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

9. В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" учитываются расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

10. Эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Курского района Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Курского района Курской области;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Курского района Курской области.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Курского района Курской области составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где: ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Курского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Курского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

20. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,70.

- В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Улучшение транспортной инфраструктуры для повышения безопасности дорожного движения; создание безопасных условий движения и сокращение травматизма на дорогах за счет повышения технического уровня автомобильных дорог |
| Задачи подпрограммы | Строительство автомобильных дорог; ремонт автомобильных дорог |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и содержания автомобильных дорог; количество разработанных технических планов на построенные автомобильные дороги; количество разработанных паспортов и проектов организации дорожного движения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2025-2029 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 с 2025 по 2029 годы составляет 344 402 701,79 рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2025 год: 113 484 576,79 рублей; 2026 год: 33 137 461,00 рублей; 2027 год: 36 500 000,00 рублей; 2028 год: 72 401 684,00 рублей; 2029 год: 88 878 980,00 рублей. Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 составляет 266 082 970,79 рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2025 год: 35 164 845,79 рублей; 2026 год: 33 137 461,00 рублей; 2027 год: 36 500 000,00 рублей; 2028 год: 72 401 684,00 рублей; 2029 год: 88 878 980,00 рублей. Объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2025-2029 годах составляет 78 319 731,00 рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2025 год: 78 319 731,00 рублей; 2026 год: 0,00 рублей; 2027 год: 0,00 рублей; 2028 год: 0,00 рублей; 2029 год: 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог до 25,4 км; увеличение количества разработанных технических планов на построенные автомобильные дороги до 20 ед.; увеличение количества разработанных паспортов и проектов организации дорожного движения до 2 ед.; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и содержания автомобильных дорог до 5,5 км. |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы Курского района, на территории которого находится 191 населенный пункт. Дорожная сеть Курского района в настоящее время не в полной мере обеспечивает круглогодичную связь с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.  Кроме этого, отдельные участки дорожной сети района не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций), слабо развита улично-дорожная сеть.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета Курского района Курской области.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в Курском районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной деятельности в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней. Для реализации поставленных задач разработана Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» Программы (далее – Подпрограмма 1).

- Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, сроки, этапы, описание основных ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1

Приоритеты государственной политики в сфере развития дорожного хозяйства сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих нормативно-правовых актах:

Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 08 ноября 2003 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Государственная политика в сфере развития дорожного хозяйства Курского района Курской области имеет следующие приоритетные направления:

формирование современной дорожной инфраструктуры;

использование новых технологий при строительстве автодорожного полотна.

Основными целями Подпрограммы 1 являются:

улучшение транспортной инфраструктуры для повышения безопасности дорожного движения;

создание безопасных условий движения и сокращение травматизма на дорогах за счет повышения технического уровня автомобильных дорог.

Достижение указанных целей будет обеспечиваться решением задач: строительство автомобильных дорог; ремонт автомобильных лорог.

Для оценки хода реализации Подпрограммы 2 и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система показателей (индикаторов):

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог;

количество разработанных технических планов на построенные автомобильные дороги;

количество разработанных паспортов и проектов организации дорожного движения.

Перечень показателей (индикаторов) приведен в приложении № 1 к Программе.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1:

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог до 25,2 км;

увеличение количества разработанных технических планов на построенные автомобильные дороги до 20 ед.;

увеличение количества разработанных паспортов и проектов организации дорожного движения до 2 ед.;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и содержания автомобильных дорог до 5,5 км.

Реализация Подпрограммы 1 рассчитана на пятилетний период. Начало реализации Подпрограммы 1 – 2025 год, окончание – 2029 год. С учетом того, что в рамках Подпрограммы 1 ежегодно планируется решать аналогичные задачи, не имеется оснований для разграничения этапов ее реализации. В связи с этим ее осуществление проводится в один этап.

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 предусматривает осуществление следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 01 «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры»;

основное мероприятие 02 «Повышение технического уровня автомобильных дорог».

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 приведен в приложении № 2 к Программе.

- Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы 1

Меры государственного регулирования в Подпрограмме 1 применяются в виде правового регулирования при изменении действующего законодательства.

- Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности в реализации Подпрограммы 1

Предприятия и организации независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности в реализации Подпрограммы 1 не участвуют.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 с 2025 по 2029 годы составляет 344 402 701,79 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2025 год: 113 484 576,79 рублей;

2026 год: 33 137 461,00 рублей;

2027 год: 36 500 000,00 рублей;

2028 год: 72 401 684,00 рублей;

2029 год: 88 878 980,00 рублей.

Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 составляет 266 082 970,79 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2025 год: 35 164 845,79 рублей;

2026 год: 33 137 461,00 рублей;

2027 год: 36 500 000,00 рублей;

2028 год: 72 401 684,00 рублей;

2029 год: 88 878 980,00   рублей.

Объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2025-2029 годах составляет 78 319 731,00 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2025 год: 78 319 731,00 рублей;

2026 год: 0,00 рублей;

2027 год: 0,00 рублей;

2028 год: 0,00 рублей;

2029 год: 0,00 рублей.

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 приведено в приложении № 3 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы 1 приведены в приложении № 4 к настоящей Программе.

- ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения через улучшение транспортной инфраструктуры и снижение риска опасного поведения участников дорожного движения |
| Задачи подпрограммы | Сокращение травматизма и смертности в результате ДТП путем установки дорожных знаков |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество установленных знаков дорожного движения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2025-2029 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы с 2025 по 2029 годы составляет 500 000,00 рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2025 год: 100 000,00 рублей; 2026 год: 100 000,00 рублей; 2027 год: 100 000,00 рублей; 2028 год: 100 000,00 рублей; 2029 год: 100 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение установленных знаков дорожного движения до 20 ед. |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на автомобильных дорогах.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества автомототранспортных средств и низкими темпами развития, реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Ежегодно на улично-дорожной сети Курского района совершается более 100 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в которых погибает порядка 20 человек и более 100 человек получают ранения различной степени тяжести.

Основной причиной совершения ДТП по-прежнему остается человеческий фактор. Значительная часть происшествий (85,8%) происходит из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. Количество ДТП, совершенных из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами, значительно меньше, чем по вине водителей, но данные происшествия характеризуются более тяжелыми последствиями – 5 погибших людей на 100 пострадавших (по вине водителей транспортных средств - 3). Почти две трети ДТП, совершенных по вине пешеходов, связаны с переходом ими проезжей части в неустановленных местах или вне пешеходных переходов. Причиной каждого восьмого происшествия послужила ходьба вдоль проезжей части как в попутном направлении.

Для реализации поставленных задач разработана Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» Программы (далее – Подпрограмма 2).

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, сроки, этапы, описание основных ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2

Приоритеты государственной политики в сфере безопасности дорожного движения сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих нормативно-правовых актах:

Указ Президента РФ от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 8 ноября 2003 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Государственная политика в сфере развития дорожного хозяйства Курского района имеет следующие приоритетные направления:

уменьшение уровня травматизма на дорогах.

Основной целью Подпрограммы 2 является повышение безопасности дорожного движения через улучшение транспортной инфраструктуры и снижение риска опасного поведения участников дорожного движения.

Достижение указанной цели будет обеспечиваться решением задачи – сокращение травматизма и смертности в результате ДТП путем установки дорожных знаков.

Оценки хода реализации Подпрограммы 2 и характеристики состояния установленной сферы деятельности будет осуществляться по следующему показателю (индикатору): количество установленных знаков дорожного движения, ед.;

Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 приведен в приложении № 1 к Программе.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2:

увеличение количества установленных знаков дорожного движения до 20 ед.

Реализация Подпрограммы 2 рассчитана на пятилетний период. Начало реализации Подпрограммы 2 – 2025 год, окончание – 2029 год. С учетом того, что в рамках Подпрограммы 2 ежегодно планируется решать аналогичные задачи, не имеется оснований для разграничения этапов ее реализации. В связи с этим ее осуществление проводится в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 предусматривает осуществление следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 01 «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения».

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 приведен в приложении № 2 к Программе.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования в Подпрограмме 2 применяются в виде правового регулирования при изменении действующего законодательства.

5. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности в реализации Подпрограммы 2

В реализации основного мероприятия 01. Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и Подпрограммы 2 предполагается участие общеобразовательных учреждений Курского района Курской области.

- 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

- Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 с 2025 по 2029 годы составляет 500 000,00 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:

2025 год: 100 000,00 рублей;

2026 год: 100 000,00 рублей;

2027 год: 100 000,00 рублей;

2028 год: 100 000,00 рублей;

2029 год: 100 000,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 2 приведено в приложении № 3 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы 2 приведено в приложении № 4 к Программе.

Выделение дополнительных ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 ускорит достижение целевых показателей (индикаторов).

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» |
| --- | --- |

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» и их значениях

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог |  | км. | 8,0 | 5,0 | 4,53 | 2,12 | 2,0 | 7,948 | 8,842 |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и содержания автомобильных дорог |  | км. км. км. | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3 | Количество разработанных технических планов на построенные автомобильные дороги |  | ед. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество разработанных паспортов и проектов организации дорожного движения |  | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Количество установленных знаков дорожного движения | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» |
| --- | --- |

Перечень

основных мероприятий

муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»

| № № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосред- ственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации |  |  |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры» | Администрация Курского района Курской области | 2025 | 2029 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог до 25,4 км; количество разработанных технических планов на построенные автомобильные дороги до 20 ед.; количество разработанных паспортов и проектов организации дорожного движения до 2 ед.; | Строительство дорог; подготовка технических планов на построенные автомобильные дороги; подготовка паспортов и проектов организации дорожного движения. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог Количество разработанных технических планов на построенные автомобильные дороги Количество разработанных паспортов и проектов организации дорожного движения |
| 2 | Основное мероприятие 02 «Повышение технического уровня автомобильных дорог» | Администрация Курского района Курской области | 2025 | 2029 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и содержания автомобильных дорог | Ремонт и содержание дорог | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и содержания автомобильных дорог |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 01 «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | Администрация Курского района Курской области | 2025 | 2029 | Увеличение количества установленных знаков дорожного движения до 20 ед. | Установка дорожных знаков. | Количество установленных знаков дорожного движения. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров в Курском районе Курской области и

безопасности дорожного движения в Курском районе

Курской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения

в Курском районе Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований по годам, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП (муниципальная программа) | пГП (подпрограмма муниципальной программы) | ОМ (основное мероприятие) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | х | 11 | 0 | 00 | 113 584 576,79 | 33 237 461,00 | 36 600 000,00 | 72 501 684,00 | 88 978 980,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 11 | 0 | 00 | 113 584 576,79 | 33 237 461,00 | 36 600 000,00 | 72 501 684,00 | 88 978 980,00 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» | Всего, в том числе: | х | 11 | 1 | 00 | 113 484 576,79 | 33 137 461,00 | 36 500 000,00 | 72 401 684,00 | 88 878 980,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 11 | 1 | 00 | 113 484 576,79 | 33 137 461,00 | 36 500 000,00 | 72 401 684,00 | 88 878 980,00 |
| Основное мероприятие 01. | «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | х | 11 | 1 | 01 | 109 984 576,79 | 27 737 461,00 | 34 000 000,00 | 65 001 684,00 | 78 478 980,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 11 | 1 | 01 | 109 984 576,79 | 27 737 461,00 | 34 000 000,00 | 65 001 684,00 | 78 478 980,00 |
| Основное мероприятие 02. | «Повышение технического уровня автомобильных дорог» | Всего, в том числе: | х | 11 | 1 | 02 | 3 500 000,00 | 5 400 000,00 | 2 500 000,00 | 7 400 000,00 | 10 400 000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 11 | 1 | 02 | 3 500 000,00 | 5 400 000,00 | 2 500 000,00 | 7 400 000,00 | 10 400 000,00 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | х | 11 | 2 | 00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 11 | 2 | 00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Основное мероприятие 01. | «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | Всего, в том числе: | х | 11 | 2 | 01 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 11 | 2 | 01 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров в Курском районе Курской области и

безопасности дорожного движения в Курском районе

Курской области»

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,

бюджета Курского района Курской области на реализацию целей муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и

безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» | Всего | 113 584 576,79 | 33 237 461,00 | 36 600 000,00 | 72 501 684,00 | 88 978 980,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 78 319 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 35 264 845,79 | 33 237 461,00 | 36 600 000,00 | 72 501 684,00 | 88 978 980,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» | Всего | 113 484 576,79 | 33 137 461,00 | 36 500 000,00 | 72 401 684,00 | 88 878 980,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 78 319 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 35 164 845,79 | 33 237 461,00 | 36 500 000,00 | 72 501 684,00 | 88 978 980,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 01 | «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры» | Всего | 109 984 576,79 | 27 737 461,00 | 34 000 000,00 | 65 001 684,00 | 78 478 980,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 78 319 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 31 664 845,79 | 27 737 461,00 | 34 000 000,00 | 65 001 684,00 | 78 478 980,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 02 | «Повышение технического уровня автомобильных дорог» | Всего | 3 500 000,00 | 5 400 000,00 | 2 500 000,00 | 7 400 000,00 | 10 400 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 3 500 000,00 | 5 400 000,00 | 2 500 000,00 | 7 400 000,00 | 10 400 000,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» | всего | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 01 | «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | всего | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |