**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2023 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи Курского района Курской области Черепухин А.Н.  8 (4712) 54-89-18  gkh-kurskiiraion@yandex.ru |
| Дата составления отчета (доклада) | « » февраля 2024 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.Н.Черепухин) |

**Годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности в 2023 году муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области»**

Целями ***муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области»*** (далее – Программа) являются:

-повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курского района Курской области;

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач Программы:

-создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований;

-обеспечение комфортным жильем категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, в том числе предоставление государственной поддержки молодым семьям на приобретение жилья;

-своевременное внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов;

-своевременное внесение изменений в схему территориального планирования Курского района Курской области;

- повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- увеличение объемов ввода жилья на территории Курского района Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы предусмотрены подпрограммы:

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области»:

-основное мероприятие 01 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области», в рамках которого:

а) на условиях софинансирования из бюджета Курской области осуществлялось строительство объекта «Водоснабжение комплексной застройки д.Букреевка Камышинского сельсовета Курского района Курской области». Освоено в 2023 году 1 231,191 тыс. рублей – из бюджета Курской области, 93,98545 тыс.рублей –из бюджета Курского района Курской области;

б) осуществлено мероприятие по проведению инженерных изысканий и проектных работ по объекту «Водоотведение д.Зорино Рышковского сельсовета Курского района Курской области» со стоимостью проектных работ 1 260,00 тыс.руб.;

- основное мероприятие 02 «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области» - предоставлена субсидия 2-м молодым семьям, нуждающейся в улучшении жилищных условий на общую сумму 3 256,898 тыс. рублей. Улучшены жилищные условия 5-ти семей без использования средств местного бюджета.

**-** основное мероприятие 03 «Мероприятия по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» - внесены сведения по 76 населенным пунктам на общую сумму 1 968,873 тыс. рублей;

- основное мероприятие 04 «Создание условий для развития жилищного строительства на территории Курского района Курской области»- выполнение мероприятий не планировалось;

- основное мероприятие 05 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в муниципальном образовании «Курский район» Курской области- выполнение мероприятий не планировалось;

- основное мероприятие Р5 «Региональный проект «Спорт-норма жизни»- выполнение мероприятий не планировалось;

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области»

- основное мероприятие 01«Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ», в рамках которого произведены расходы:

- на оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 996,000 тыс. рублей;

- на предоставлении субсидии МУП ЖКХ «Родник» на погашение кредиторской задолженности по текущим обязательствам на сумму 1 300,00 тыс.рублей.

Всего расходы на реализацию Программы планировались в сумме 10 106,94745 тыс. руб., исполнение составило 10 106,94745 тыс. руб. или 100 %.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 | 2023 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области»** | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» | | | | | | |
| 1. | Количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. | семей | 10 | 7 | 7 |  |
| 2. | Протяженность сетей газоснабжения, введенных в эксплуатацию в целях создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований. | км. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов. | шт. | 10 | 76 | 76 |  |
| 4. | Количество ежегодно вносимых изменений в схему территориального планирования Курского района Курской области. | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спорта в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации в 2016-2020 годы». | объектов | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Объем ввода жилья на территории Курского района Курской области. | м2 | 141844 | 106000 | 146699 | Увеличение показателя произошло в связи с проведением дополнительных мероприятий по вводу жилья |
| 7. | Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию в целях создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований. | км. | 0 | 3,681 | 3,681 |  |
| 8. | Количество ликвидированного аварийного жилого фонда | м2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Количество граждан отселенных и аварийного жилого фонда | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» | | | | | | |
| 6. | Кредиторская задолженность МУП ЖКХ «Родник» по текущим обязательствам | руб. | 5000000,00 | 0,00 | 1300000,00 | Увеличение показателя произошло в связи с необходимостью и финансовой возможностью уменьшить кредиторскую задолженность МУП ЖКХ «Родник» по текущим обязательствам |
| 7. | Уровень ежегодно вносимой платы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Статус** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение протяженности сетей газоснабжения, введенных в эксплуатацию, в 2023 году не планировалось.  В 2023 году планировалось увеличить протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию, на 3,681км. | Увеличение протяженности сетей газоснабжения в 2023 году не осуществлялось.  В 2023 году:  проведено строительство и ввод в эксплуатацию 1-го объекта водоснабжения;  разработана ПСД 1-го объекта водоотведения |
| 2 | Контрольное событие программы 1.1  «Проектирование и строительство объектов газоснабжения и водоснабжения населенных пунктов» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 3 | Основное мероприятие 02 «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества семей (граждан), улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов в 2023 году до 7 семей | В 2023 году жилищные условия улучшили 2 молодых семьи, получивших субсидию.  Улучшены жилищные условия 5-ти семей без использования средств местного бюджета. |
| 4 | Контрольное событие программы 1.2  «Выдача семьям (гражданам) свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 5 | Основное мероприятие 03 «Мероприятия по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» | Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | Увеличение общего количества внесенных сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов до 76 шт. в 2023 году  Внесение изменений в схему территориального планирования Курского района Курской области в 2023 году не планировалось | Реализация распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015г. №2444-р.  В 2023 году количество внесенных сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов 76 шт  Внесение изменений в схему территориального планирования Курского района Курской области в 2023 году не осуществлялось |
| 6 | Контрольное событие программы 1.3  «Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» | Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 7 | Основное мероприятие 04  «Создание условий для развития жилищного строительства на территории Курского района Курской области» | Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | В 2023 году мероприятия не планировались | В 2023 году мероприятия не осуществлялись |
| 8 | Контрольное событие программы 1.4  «Ввод жилья на территории Курского района Курской области» | Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 9 | Контрольное событие программы 1.4  «Внесение изменений в схему территориального планирования Курского района Курской области» | Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 10 | Основное мероприятие 05 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в муниципальном образовании «Курский район» Курской области на 2022-2023 годы со сроком исполнения до 31 декабря 2023 года» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2023 | 01.01 2022 | 31.12. 2023 | В 2023 году мероприятия не планировались | В 2023 году мероприятия не осуществлялись |
| 11 | Контрольное событие программы 1.5.  Переселение граждан из жилых помещений многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим износом. | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 12 | Контрольное событие программы 1.5.  Ликвидация аварийного жилого фонда | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 13 | Основное мероприятие Р5 «Региональный проект «Спорт-норма жизни» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2023 | 01.01 2022 | 31.12. 2023 | В 2023 году мероприятия не планировались | В 2023 году мероприятия не осуществлялись |
| 14 | Контрольное событие программы 1.6.  Строительство и ввод в эксплуатацию объектов спорта в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» | | | | | | | | | |
| 14 | Основное мероприятие 01 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель:  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Уровень ежегодно вносимой платы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2023 году в размере 100%  Мероприятия по снижению кредиторской задолженности МУП ЖКХ «Родник» по текущим обязательствам в 2023 не планировались. | Оплата в 2023 году взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в размере 100%.    Предоставление субсидии МУП ЖКХ «Родник» на погашение кредиторской задолженности – 1,3 млн. руб. |
| 15 | Контрольное событие программы 2.1  «Проведение мероприятий по снижению кредиторской задолженности МУП ЖКХ «Родник» по текущим обязательствам» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 16 | Контрольное событие программы 2.1  «Внесение платы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату | кассовое исполнение |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области » | Всего, в том числе | х | 07 | 0 | 00 | 7 848,351 | 10 106,94745 | 10 106,94745 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 0 | 00 | 5 050,562 | 5 743,16845 | 5 743,16845 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 0 | 00 | 2 797,789 | 4 363,779 | 4 363,779 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 0 | 00 | 7 848,351 | 10 106,94745 | 10 106,94745 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения доступным комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 00 | 6 852,351 | 7 810,94745 | 7 810,94745 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 00 | 4 054,562 | 3 447,16845 | 3 447,16845 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 00 | 2 797,789 | 4 363,779 | 4 363,779 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 2 | 00 | 6 852,351 | 7 810,94745 | 7 810,94745 |
| Основное мероприятие 01 | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 01 | 3 083,478 | 2 585,17645 | 2 585,17645 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 01 | 1 663,901 | 1 353,98545 | 1 353,98545 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 01 | 1 419,577 | 1 231,191 | 1 231,191 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 2 | 01 | 3 083,478 | 2 585,17645 | 2 585,17645 |
| Основное мероприятие 02 | «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 02 | 1 800,000 | 3 256,898 | 3 256,898 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 02 | 1 800,000 | 1 502,522 | 1 502,522 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 02 | 0,00 | 1 754,376 | 1 754,376 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 2 | 02 | 1 800,000 | 3 256,898 | 3 256,898 |
| Основное мероприятие 03 | «Мероприятия по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 03 | 1 968,873 | 1 968,873 | 1 968,873 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 03 | 590,661 | 590,661 | 590,661 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 03 | 1 378,212 | 1 378,212 | 1 378,212 |
| ответственный исполнитель: Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 2 | 03 | 1 968,873 | 1 968,873 | 1 968,873 |
| Основное мероприятие 04 | «Создание условий для развития жилищного строительства на территории Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 05 | Переселение граждан из аварийного жилого фонда в муниципальном образовании «Курский район» Курской области на 2022-2023 годы со сроком исполнения до 31 декабря 2023 года | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 2 | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие Р5 | Региональный проект «Спорт - норма жизни | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | Р5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | Р5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 2 | Р5 |  | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | Р5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 07 | 3 | 00 | 996,000 | 2 296,000 | 2 296,000 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 3 | 00 | 996,000 | 2 296,000 | 2 296,000 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 3 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 3 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 3 | 00 | 996,000 | 2 296,000 | 2 296,000 |
| Основное мероприятие 01 | «Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ» | Всего, в том числе | х | 07 | 3 | 01 | 996,000 | 2 296,000 | 2 296,000 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 3 | 01 | 996,000 | 2 296,000 | 2 296,000 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 3 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 3 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 3 | 01 | 996,000 | 2 296,000 | 2 296,000 |

**Информация**

**о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические  расходы |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 10 106,94745 | 10 106,94745 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 4 363,779 | 4 363,779 |
| бюджет Курского района Курской области | 5 743,16845 | 5 743,16845 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» | всего | 7 810,94745 | 7 810,94745 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 4 363,779 | 4 363,779 |
| бюджет Курского района Курской области | 3 447,16845 | 3 447,16845 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» | всего | 2 296,000 | 2 296,000 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 2 296,000 | 2 296,000 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными**

**услугами граждан в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1.[Подпрограмма](#bookmark2) 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=3/3=1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=7 810,94745/7 810,94745= 1

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1,0/1,0=1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.:

СДп/ппз=7/7=1,0;

- протяженность сетей газоснабжения, введенных в эксплуатацию в целях создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию в целях создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований:

СДп/ппз=3,681/3,681= 1;

- объем ввода жилья на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз=146699/106000=1,384 (принимаем за 1);

- количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов:

СДп/ппз=76/76= 1;

- количество ежегодно вносимых изменений в схему территориального планирования Курского района Курской области:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спорта в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации в 2016-2020 годы»:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- количество ликвидированного аварийного жилого фонда:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- количество граждан отселенных и аварийного жилого фонда:

СДп/ппз=0/0=0,0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1\*1= 1.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

2.[Подпрограмма](#bookmark2) 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=2 296,000/2 296,000= 1

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/1=1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- кредиторская задолженность МУП ЖКХ «Родник» по текущим обязательствам:

СДп/ппз=1300000,00/0,00=1300000,00 (принимаем за 1);

- уровень ежегодно вносимой платы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда:

СДп/ппз=100/100=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1,0\*1,0=1,0

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

3.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.:

СДп/ппз=7/7=1,0;

- протяженность сетей газоснабжения, введенных в эксплуатацию в целях создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию в целях создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований:

СДп/ппз=3,681/3,681= 1;

- объем ввода жилья на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз=146699/106000=1,384;

- количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов:

СДп/ппз=76/76=1;

- количество ежегодно вносимых изменений в схему территориального планирования Курского района Курской области:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спорта в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации в 2016-2020 годы»:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- количество ликвидированного аварийного жилого фонда:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- количество граждан отселенных и аварийного жилого фонда:

СДп/ппз=0/0=0,0

- кредиторская задолженность МУП ЖКХ «Родник» по текущим обязательствам:

СДп/ппз=1300000,00/0,00=1300000,00 (принимаем за 1);

- уровень ежегодно вносимой платы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда:

СДп/ппз=100/100=1,0;

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп= .

Оценка эффективности реализации программы:

ЭРг/п= 0,5х 1+0,5(1\*0,773+1\*0,227) = 1;

К1=7 810,94745/10106,94745= 0,773;

К2=2 296,000/10106,94745= 0,227.

**Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**