- Доклад

- о реализации в 2015 году программы

- «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | - «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2015 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области - Сапронов Александр Валерьевич - 54-89-36 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «___»__________ 2016 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Сапронов А.В.) |

- Доклад

- о реализации в 2015 году программы

- «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

Постановлением Администрации Курского района Курской от 07.11.2014г.№ 2991 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» определен ряд контрольных мероприятий, которые были направлены на достижение результатов реализации программы.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- в количественном выражении:

Построено и введены в эксплуатацию в 2015 году 4,356 км автомобильных дорог (автомобильная дорога по д. Жеребцово Полянского сельсовета 1,093 км, подъезд к д.Семеновка Лебяженского сельсовета в Курском районе Курской области» - 0,790 км., автомобильная дорога «Крым»-Нижняя Медведица в Курском районе Курской области» - 1,266 км, «Проезда по д. Большое Лукино Полянского сельсовета Курского района» - 1,207 км).

В 2014 году находилось на балансе Курского района Курской области 11,533 км км автомобильных дорог. С учетом строительства автомобильных дорог в 2015 году на балансе района в 2015 году находится 15,889 км автомобильных дорог. Прирост протяженности дорог с твердым покрытием в 2015 году составил 27,4%, запланированный целевой показатель выполнен в полном объеме.

- качественном выражении:

- сокращена доля дорожной сети местного значения, не соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- увеличена протяженность автомобильных дорог местного значения, введенных  в эксплуатацию после строительства;

- обеспечена безопасность дорожного движения и сокращено количество ДТП на автодорогах.

- По состоянию на 01.01.2015 г. было запланировано бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета Курского района курской области, всего 40000,0 тыс. рублей:

- - по подпрограмме 2 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области»: согласно постановлению Администрации Курского района курской области от 07.11.2014г. № 2991 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» объемы бюджетных ассигнований на 2015 год составили 39907,00 тыс. руб.;

- - по подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»: согласно постановлению Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014г. № 2991 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»  объемы бюджетных ассигнований на 2015 год составили 23,0 тыс. руб.

- Согласно решений Представительного Собрания Курского района Курской области о внесении изменений в решения о бюджете были увеличены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий программы и составили в 2015г. 63649,76 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий программы по состоянию на 31.12.2015 г. составило 62798,09 или 98,6 %.

- Таблица 11

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог с твердым (щебеночным) покрытием | % | 20,1 | 4,5 | 4,356 |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Снижение числа дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими | Чел. | 134 | 172 | 172 |  |
| 1.3. | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 30 | 30 | 30 |  |

- Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального района «Курский район» | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием на 0,5% | Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 4,356 км |  |
| 1.2. | Основное мероприятие Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием на 0,5% | Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 4,356 км |  |
| 1.3. | Основное мероприятие Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием на 0,5% | Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 4,356 км |  |
| 1.4 | Основное мероприятие Строительный контроль, авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального района «Курский район» | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Контроль за полнотой и качеством выполнения строительных работ | Осуществление контроля за полнотой и качеством выполнения строительных работ |  |
| 1.5 | Основное мероприятие Строительный контроль, авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Контроль за полнотой и качеством выполнения строительных работ | Осуществление контроля за полнотой и качеством выполнения строительных работ |  |
| 1.6 | Основное мероприятие Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Постановка автомобильных дорог на кадастровый учет | увеличена протяженность автомобильных дорог в муниципальной собственности |  |
|  | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 19,7%, числа погибших в них на 29,4% | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на и числа погибших в них |  |
| 2.2 | Основное мероприятие Осуществление организационно-планирововчных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 19,7%, числа погибших в них на 29,4% | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на и числа погибших в них |  |

- Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию муниципальной  программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое испол- нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | x | x | x | x | 40000,00 | 63672,76 | 62798,091 |
|  |  | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x | 40000,00 | 63649,76 | 62775,091 |
| Основное мероприятие | Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Курский район» Курской области | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 001 | 0409 | 1121422 | 414 | 1700,00 | 1585,979 | 1235,968 |
|  |  |  | 001 | 0409 | 1121337 | 414 | 0 | 6963,791 | 6824,623 |
| Основное мероприятие | Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 001 | 0409 | 1121423 | 414 | 36600,00 | 18675,039 | 18374,948 |
|  |  |  | 001 | 0409 | 1121339 | 414 | 0 | 12599,847 | 12599,847 |
| Основное мероприятие | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 001 | 0409 | 1121424 | 244 | 1588,00 | 23018,991 | 22933,592 |
| Основное мероприятие | Строительный контроль, авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального района «Курский район» | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 001 | 0409 | 1121422 | 414 |  | 140,181 | 140,181 |
| Основное мероприятие | Строительный контроль, авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 001 | 0409 | 1121423 | 414 |  | 649,795 | 649,795 |
| Основное мероприятие | Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 001 | 0412 | 1121425 | 244 | 19,000 | 16,137 | 16,137 |
| Подпрограмма 4 | «Повышение безопасности дорожного движения в границах муниципального района «Курский район» Курской области» | всего |  | x | x | x | 93,000 | 23,000 | 23,000 |
|  |  | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
| Основное мероприятие | Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 001 | 0409 | 1141459 |  | 93,000 | 23,000 | 23,000 |

.

- Таблица 17

Информация

о расходах  бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 63672,760 | 62798,091 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 44109,122 | 43373,621 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 19563,638 | 19424,47 |
|  |  | местные бюджеты поселений | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» | всего | 63649,76 | 62775,091 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 44086,122 | 43350,621 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 19563,638 | 19424,47 |
|  |  | местные бюджеты поселений | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Повышение безопасности дорожного движения в границах муниципального района «Курский район» Курской области» | всего | 23,000 | 23,000 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 23,000 | 23,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты поселений | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Таблица 19

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2016 год |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019годы» |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием | км | 4,9 | 4,9 |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Чел. | 169 | 169 |  |
| 2 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 29 | 29 |  |