- Отчет

- о реализации в 2015 году Муниципальной  программы «Социальное  развитие села в Курском районе Курской области  на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | - Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2015 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области - Шутова Л.Л - 8 (4712) 54-89-32 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «24» марта 2016 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Л.Л.Шутова) |

Доклад

- о реализации в 2015 году муниципальной программы «Социальное  развитие села в Курском районе Курской области  на 2015-2019 годы»

- Целью муниципальной  программы «Социальное развитие села в Курском районе Курской области  на 2015-2019 годы» является создание условий для развития в муниципальных образованиях поселений Курского района Курской области  социальной и инженерной инфраструктуры.

Достижение указанной цели  обеспечивается решением следующей  задачей  муниципальной  программы, а именно повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской местности населения Курского района Курской области.

Для решения  поставленных задач   и достижения целей  в рамках  реализации Программы была  предусмотрена   подпрограмма            «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» в рамках, которой выполнены 2015 году  следующие мероприятия:

- строительство объектов  водо-, газоснабжения в Курском районе  Курской области финансовое обеспечение –  9349,2 тыс. руб.

Выполнение данного мероприятия  позволило  построить новый водопровод  который обеспечит  питьевой водой  население  д. Отрешково Винниковского сельсовета;

- строительство  автомобильных  дорог общего пользования местного значения Курского района Курской области  финансовое обеспечение –  10 525,4 тыс. руб.

Выполнение данного мероприятия  позволило  построить автомобильную дорогу  «Крым» - Нижняя Медведица в Курском  районе Курской области» .

Всего расходы на реализацию  Программы     планировались  в сумме 19874,6 тыс. руб., исполнение составило 19651,7  тыс. руб.,   или  98,9 %.

Остаток  лимитов запланированных по Программе  - средства областного бюджета которые не были профинансированы бюджету Курского района Курской области  в связи с отсутствием  потребности.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2014 | отчетный год 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» Подпрограмма1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень обеспеченности населения питьевой водой из централизованных водопроводов | % | 42 | 70,12 | 70,12 |  |
| 2 | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | % | 75,2 | 70 | 70 |  |
| 3 | Прирост протяженности дорог с твердым покрытием | % |  | 2 | 2 |  |
| 4 | Строительство локальных водопроводов | км |  | 1,8 | 1,8 |  |
| 5 | Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 2 | 2 |  |
| 6 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км |  | 2 | 2 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Изготовление проектно-сметной документации на объекты водо-, газоснабжения в Курском районе Курской области | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28% (с 70% в 2015 г. до 98% в 2019г.) Повышение уровня газификации домов (квартир) природным газом на 11,8% (с 87% в 2015г. до 98,8% в 2019г.) | В 2015г. ПСД на объекты водоснабжения приняты от МО «Моковский сельсовет» и МО «Полянский сельсовет» |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Строительство объектов водо-, газоснабжения в Курском районе Курской области |  |  |  |  |  |  | Введены новые мощности сетей водопровода в с.Отрешково Винниковского сельсовета |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Организация водоснабжения населения в Курском районе Курской области |  |  |  |  |  |  | Подключены к водопроводу в с. Отрешково новые потребители в кол-ве 30 ед. |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Проектирование, строительный контроль и авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского района Курской области | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 0,5 % | Осуществленный строительный контроль над строительством объектов дорожного и автомобильного значения обеспечивает качественное выполнение СМР |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  | Выполненные программные мероприятия позволили увеличить протяженность дорог с твердым покрытием в Курском районе |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию  муниципальной  программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015 г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015г. | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | x | x | x | x | 4 408,770 | 19 874,574 | 19 651,702 |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x | 4 408,770 | 19 874,574 | 19 651,702 |
|  |  | участник 1 |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» | всего |  | x | x | x | 4 408,770 | 19 874,574 | 19 651,702 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
| Основное Мероприятие 01 | Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами | ответственный исполнитель Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 001 | 0409 0409 | 1615018 1611338 | 400 400 | 0,00 0,00 | 7367,778 2631,350 | 7211,767 2575,631 |
|  | Изготовление проектно-сметной документации на объекты водо, газо- снабжения в Курском районе Курской области Строительство объектов водо-, газоснабжения в Курском районе Курской области Организация водоснабжения населения в Курском районе Курской области Проектирование, строительный контроль и авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского района Курской области | ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района | 001 | 0502 | 1611429 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 001 001 | 0502 0502 0502 | 1615018 1611349 1611429 | 400 400 400 | 0,00 0,00 4408,770 | 2771,940 5987,150 590,086 | 2771,940 5987,150 590,086 |
|  |  | ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 0502 | 1611429 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 0502 | 1611422 | 400 | 0,00 | 526,270 | 515,128 |

Информация

о расходах  бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений  и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной  программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 19874,574 | 19561,702 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 1116,356 | 1105,214 |
|  |  | федеральный бюджет | 10139,718 | 9983,707 |
|  |  | областной бюджет | 8618,500 | 8562,781 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» | всего | 19874,574 | 19561,702 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 1116,356 | 1105,214 |
|  |  | федеральный бюджет | 10139,718 | 9983,707 |
|  |  | областной бюджет | 8618,500 | 8562,781 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |