- Отчет

о реализации в 2015 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2015 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области - Шутова Л.Л - 8 (4712) 54-89-32 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «23» марта 2016 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Л.Л.Шутова) |

Доклад

о реализации в 2015 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

Целями муниципальной  программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»   являются:

-  обеспечение населения  Курского района Курской области  экологически чистой водой;

-  осуществление отдельных мероприятий в установленной сфере.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач  муниципальной  программы:

-  приведение в нормативное состояние  объектов  коммунального назначения и коммунальной инженерной  инфраструктуры;

-  снижение  негативных воздействий на человека и окружающую природную среду;

- реализация  поселениями  Курского района Курской области  переданных полномочий  в сфере  экологической  безопасности и природопользования.

Для решения  поставленных задач   и достижения целей  в рамках  реализации Программы были  предусмотрены  подпрограммы:

Подпрограмма «Экология и чистая вода Курского района Курской области» основные мероприятия:

- устройство  электромеханических  водозаборных установок в Курском  районе Курской области   финансовое обеспечение – 1142,7 тыс. руб.

Выполнение данного мероприятия  позволило обеспечить питьевой водой  население  д. Малое Мальцево   и д. Безобразово  Бесединского сельсовета; х. Топорок  Брежневского сельсовета;д.Винниково – Николаевка  Винниковского сельсовета; с. Веденское  Шумаковского сельсовета;

- текущий  ремонт объектов  водоснабжения  муниципальной собственности –3 947,1  тыс. руб.

Выполнение данного мероприятия  позволило обеспечить питьевой водой  население с. Веденское  Шумаковского сельсовета; д. 1-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета; п. Заповедный Новопоселеновского сельсовета.

Всего расходы на реализацию  Программы     планировались  в сумме 5089,8 тыс. руб., исполнение составило 3799,0 тыс. руб.,   или  74,6 %,

Не в полном объеме выполнено мероприятие - текущий  ремонт объектов  водоснабжения  муниципальной собственности  при плане 3947,1 тыс. руб. фактическое исполнение составило 2661,4 тыс. руб. или 67%. Лимиты бюджетных обязательств  планировались на проведение текущего ремонта   скважин, водопроводов, башен в случае  выхода их из строя.  По истечению финансового года  проведение расходов на данное мероприятие не потребовалось.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2015 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения первого водоносного горизонта | % | 5,32 | 5,32 |  |
| 2 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках | % | 11,1 | 11,1 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Устройство электромеханических водозаборных установок в Курском районе Курской области | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Повышение качества предоставляемых населению Курского района Курской области услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет: увеличение ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21.28% (с 5,32 в 2015г. до 26,6% в 2019г.) | Достигнуто 5,32% |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности |  |  |  |  |  | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению | Произведен ремонт объектов водоснабжения требующих ремонта |  |
| - Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1 Спил аварийных деревьев, больных малоценных насаждений на территории Курского района Курской области | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Увеличение спиленных (снесенных) на территории Курского района Курской области аварийных деревьев, больных, малоценных насаждений на 55% (с 25% в 2015 году до 80% в 2019 году) |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.2 Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области |  |  |  |  |  | Увеличение объема ликвидируемых на территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9% (со11,1% в 2015г. до 100% в 2019г.) |  |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию  муниципальной  программы

(тысяч рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | x | x | x | x | 1 180,00 | 5 089,76 | 3 799,02 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области соисполнитель Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Экология и чистая вода Курского района Курской области | всего |  | x | x | x | 380,00 | 5 089,76 | 3 799,02 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
| Основное мероприятие 0.1 | Устройство электромеханических водозаборных установок в Курском районе Курской области | ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 001 | 0502 0502 | 0611427 0611342 | 200 200 | 380,00 | 159,67 983,00 | 154,73 982,94 |
| Основное мероприятие 0.2 | Текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности | ответственный исполнитель мероприятии Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 001 | 0502 0502 | 0611427 0611342 | 200 200 |  | 2 047,09 1 900,00 | 798,07 1 863,29 |
| Подпрограмма 2 | «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | всего | х | х | х | х | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | х | х | х | х |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Спил аварийных деревьев, больных малоценных насаждений на территории Курского района Курской области | ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 0502 | 0621469 | 200 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области | ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 0502 | 0621469 | 200 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация

о расходах  бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений  и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной  программы

(тысяч рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 5 089,76 | 3 799,02 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 2 206,76 | 952,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 883,00 | 2 846,22 |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | всего | 5 089,76 | 3 799,02 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 2 206,76 | 952,80 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 883,00 | 2 846,22 |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | всего | - | - |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий год 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  |  | Ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличения ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок |  | % |  | 10,64 | 10,64 |  |  |  |
| 2 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках |  | % |  | 33,2 | 33,2 |  |  |  |