Отчет о реализации в 2015 году муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности в  Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

Целями муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности в  Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»  (далее - Программа)  являются:

- проведение эффективной энергосберегающей политики в Курском районе  Курской области;

- повышение  энергетической  эффективности  при потреблении  энергетических ресурсов муниципальными учреждениями  Курского района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач   Программы:

- реализация  энергосберегающих  мероприятий  и внедрение  энергоэффективного  оборудования и материалов, в том числе  создание системы  показателей, характеризующих  энергетическую эффективность при  потреблении  энергетических ресурсов, их мониторинга, а также  сбора анализа  информации  об энергоемкости  экономии территории;

- расширение практики  применения  энергосберегающих  технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса.

Для решения  поставленных задач   и достижения целей  в рамках  реализации Программы была предусмотрена  подпрограмма «Энергосбережение в Курском районе Курской области»  основными мероприятиями которой  являются :

- проведение мероприятий  по переводу на автономное отопление зданий  и сооружений  муниципальными учреждениями Курского района Курской области  бюджетные ассигнование на выполнение, которого  в 2015 году составили  9 608,2 тыс. руб.;

- установка  узлов учета  тепловой энергии горячего и холодного  водоснабжения    бюджетные ассигнования   в 2015 году  составили – 421,2 тыс. руб.

- приобретение и установка  водонагревателей бюджетные ассигнование на выполнение, которого  в 2015 году составили  78,1 тыс. руб.;

- установка счетчиков холодной воды бюджетные ассигнования   в 2015 году  - 45,0 тыс. руб.

Вышеуказанные мероприятия, направленные на решение  поставленных задач выполнены  в полном объеме, выполнение целевых показателей составило 100 %.  В рамках данной программы переведены на автономное отопление здания  МБОУ «Косиновская СОШ»; МБОУ «Бесединская  СОШ»; МБОУ «Полянская  СОШ», МБОУ «Клюквинская СОШ»;  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. А. Невского»; МБДОУ «Полянский детский сад».

Всего расходы на реализацию  Программы     планировались  в сумме 10152,5  тыс. руб., исполнение составило 10150,5 тыс. руб.,   или  99,9 %.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2014 | отчетный год 2015 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| ..1 | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области | % |  | 15,6 | 15,6 |  |
| 2 | Экономия электрической энергии | Тыс.кВтч |  | 1,8 | 1,8 |  |
| 3 | Экономия воды | Тыс.куб.м. |  | 9 | 9 |  |
| 4 | Экономия тепловой энергии | Тыс.Гкал |  | 285 | 285 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Проведение мероприятий по переводу на автономное отопление зданий и сооружений муниципальных учреждений Курского района Курской области | ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015г. 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области Повышение экономии электрической энергии на 1,2 кВтч Повышение экономии тепловой энергии до 574.6 тыс. Гкал |  | Затраты на использование энергоресурсов в 2015 году снизились Потребление электрической энергии снизилось Потребление тепловой энергии снизилось |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Установка узлов учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Установка счетчика холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 Приобретение и установка водонагревателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию  муниципальной  программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015г. | кассовое испол- нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | x | x | x | x | 5 450,00 | 10 152,54 | 10 150,50 |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x | 5 450,00 | 10 152,54 | 10 150,50 |
|  |  | соисполнитель 2 Отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | x | x | x | x | 5 450,00 | 10 152,54 | 10 150,50 |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x | 5 450,00 | 10 152,54 | 10 150,50 |
|  |  | соисполнитель 2 Отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение мероприятий по переводу на автономное отопление зданий и сооружений муниципальных учреждений Курского района Курской области | ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 006 | 0702 0701 | 0511434 0511434 | 612 612 | 5450,00 0,00 | 8728,15 880,00 | 8726,42 880,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Установка узлов учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения | ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 006 | 0701 0702 | 0511434 0511434 | 612 612 | 0,00 0,00 | 211,41 209,84 | 211,41 209,84 |
| Основное мероприятие 1.3 | Установка счетчика холодной воды | ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 0702 | 0511434 | 612 | 0,00 | 44,98 | 44,98 |
| Основное мероприятие 1.4 | Приобретение и установка водонагревателей | ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 006 | 0701 0702 | 0511434 0511434 | 612 612 | 0,00 0,00 | 38,60 39,56 | 38,60 39,26 |

--------------------------------

Информация

о расходах  бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений  и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной  программы

тысяч рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 10152,54 | 10150,50 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 10152,54 | 10150,50 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма | «Энергосбережение в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 10152,54 | 10150,50 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 10152,54 | 10150,50 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Таблица 19

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2016 |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |
| ..1 | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области | % | 20 | 20 |  |
| 2 | Экономия электрической энергии | Тыс.кВтч | 2,1 | 2,1 |  |
| 3 | Экономия воды | Тыс.куб.м. | 61,2 | 61,2 |  |
| 4 | Экономия газа | Тыс.куб.м. | 1,93 | 1,93 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области | % | 20 | 20 |  |
| 2 | Экономия электрической энергии | Тыс.кВтч | 2,1 | 2,1 |  |
| 3 | Экономия воды | Тыс.куб.м. | 61,2 | 61,2 |  |
| 4 | Экономия газа | Тыс.куб.м. | 1,93 | 1,93 |  |