- Отчет

о реализации в 2015 году муниципальной программы «Обеспечение доступным  и комфортным  жильем   и коммунальными услугами граждан в  Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2015 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области - Шутова Л.Л - 8 (4712) 54-89-32 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «22» марта 2016 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Л.Л.Шутова) |

Доклад

О реализации в 2015 году муниципальной программы «Обеспечение доступным  и комфортным  жильем   и коммунальными услугами граждан в  Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

Целью муниципальной  программы «Обеспечение доступным  и комфортным  жильем   и коммунальными услугами граждан в  Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее – Программа)  являются повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курского района Курской области, в том числе  с учетом  исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем  отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным  законодательством  и законодательством Курской области, обеспечение  комфортной среды обитания и жизнедеятельности, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Достижение указанной цели  обеспечивается решением следующих задач  Программы:

- обеспечение  жильем  категорий  граждан  в соответствии с федеральным  законодательством  и законодательством Курской области, предоставление  государственной поддержки молодым семьям на  приобретение жилья;

- повышение  эффективности  деятельности  организаций  жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережения;

- благоустройство территории поселений, входящих в состав  Курского района Курской области.

Достижение указанных  целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

| Индикаторы | 2015 год |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов, % | 70,0 |
| Увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома ,% | 5,6 |

Для решения  поставленных задач   и достижения целей  в рамках  реализации Программы были  предусмотрены  подпрограммы:

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным  и комфортным  жильем граждан в Курском районе Курской области»  основные мероприятия:

-государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области объем финансирования – 811,1 тыс. руб.;

- разработка документации территориального планирования и градостроительного  зонирования     объем финансирования – 94,1 тыс. руб.;

Подпрограмма  «Обеспечение качественными услугами  ЖКХ населения  Курского района Курской области» основные мероприятия:

- мероприятия по благоустройству – 350,0 тыс. руб.;

-  выполнение  переданных полномочий :

1) организация  и содержание  муниципального жилого  фонда объем финансирования  2716,9 тыс. руб.;

2) организация в границах поселений тепло и водоснабжения населения объем финансирования – 431,2 тыс. руб.;

3) организация ритуальных  услуг   и содержание мест захоронения в Курском районе Курской области объем финансирования – 651,5  тыс. руб. ;

4) организация  сбора  и вывоза  бытовых отходов и мусора в Курском районе Курской области объем финансирования – 162,3 тыс. руб.

Всего расходы на реализацию  Программы     планировались  в сумме 5 217,1 тыс. руб., исполнение составило 5201,2 тыс. руб.,   или  99,7 %,

Вышеуказанные мероприятия, направленные на решение  поставленных задач выполнены  в полном объеме, выполнение целевых показателей составило 100 %.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| ..1 | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28 % (с 70% в 2015г. до 98 % в 2019г.)... |  | % | 28 | 70,0 | 70,0 |  |
| 2 | Увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на 96,4% (с 5,6% в 2015г до 102,0% в 2019г.) |  | % | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |
| Подпрограмма- 2 «Создание условий для обеспечения доступным комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на 96,4% (с 5,6% в 2015г до 102,0% в 2019г) | % | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28% (с 70,0% в 2015г. до 98% в 2019г.) | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Курского района Курской области | Улучшили условия 1 молодая семья в Клюквинском сельсовете и 1 молодая семья в Ворошневском сельсовете |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Разработка документации территориального планирования и градостроительного зонирования | Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  |  |  |  | Улучшение жилищных условий населения Курского района Курской области | Внесены изменения в генеральные планы, проведена корректировка ПЗЗ в Рышковском и Ноздрачевском сельсоветах |  |
| - Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1 Выполнение переданных полномочий: -организация и содержание муниципального жилого фонда | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Обеспечение населения Курского района Курской области муниципальным жилым фондом | Переданные полномочия выполнены в полном объеме |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.2 Выполнение переданных полномочий по организация в границах поселений тепло и водоснабжения населения |  |  |  |  |  | Обеспечение населения Курского района Курской области тепло и водоснабжением | Переданные полномочия выполнены в полном объеме |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  | Улучшение благоустройства поселений Курского района Курской области | Переданные полномочия выполнены в полном объеме |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.4 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в Курском районе Курской области |  |  |  |  |  | Улучшение экологической обстановки на территории Курского района Курской области | Переданные полномочия выполнены в полном объеме |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.5 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в Курском районе Курской области |  |  |  |  |  | Улучшение экологической обстановки на территории Курского района Курской области | Переданные полномочия выполнены в полном объеме |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию  муниципальной  программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015г | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | x | x | x | x | 4 476,70 | 5 217,11 | 5 201,21 |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x | 4 476,70 | 5 217,11 | 5 201,21 |
|  |  | участник 1 |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего |  | x | x | x | 300,00 | 905,26 | 905,26 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  | х | x | x | 300,00 | 905,26 | 905,26 |
| Основное мероприятие 1.1 | Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Крском районе Курской области | всего |  | х | х | х | 300,00 | 811,13 | 811,13 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 001 001 001 | 1003 1003 1003 1003 | 0721492 0725020 0721325 0721418 | 500 300 300 300 | 300,00 | 0,00 246,49 272,60 292,03 | 0,00 246,49 272,60 292,03 |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка документации территориального планирования и градостроительного зонирования | ответственный исполнитель мероприятия отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 001 | 0412 0412 | 0721149 0721416 | 500 500 |  | 58,18 35,95 | 58,18 35,95 |
| ...Подпрограмма 3 ... Основное мероприятие2.1 Основное мероприятие 2.2 Основное мероприятие 2.3 Основное мероприятие2.4 Основное мероприятие 2.5 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области Выполнение переданных полномочий: организация и содержание муниципального жилого фонда Выполнение переданных полномочий по организации в границах поселений тепло и водоснабжения населения Мероприятия по благоустройству Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в Курском районе Курской области Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | всего |  | x | x | x | 4 176,70 | 4 311,86 | 4 295,96 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  | х | х | х | 4 176,70 | 4 311,86 | 4 295,96 |
|  |  | ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 001 | 0501 0505 | 0731492 0731492 | 500 500 | 2 716,87 | 2 716,87 | 2 701,54 |
|  |  | ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 001 | 0502 0505 | 0731493 0731493 | 500 500 | 452,81 | 431,18 | 431,18 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 001 001 001 001 | 0502 0503 0505 0503 0505 | 0731433 0731495 0731495 0731496 0731496 | 200 500 500 500 500 | 327,80 679,22 | 350,00 123,52 38,81 19,45 632,02 | 349,44 123,52 38,81 19,45 632,02 |
|  |  | ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |

Информация

о расходах  бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений  и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной  программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 5217,11 | 5201,21 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 4639,84 | 4623,94 |
|  |  | федеральный бюджет | 246,49 | 246,49 |
|  |  | областной бюджет | 330,79 | 330,79 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 905,26 | 905,26 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 327,98 | 327,98 |
|  |  | федеральный бюджет | 246,49 | 246,49 |
|  |  | областной бюджет | 330,79 | 330,79 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» | всего | 4311,86 | 4295,96 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 4311,86 | 4295,96 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  |  | Ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..1 | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28 % (с 70% в 2015г. до 98 % в 2019г.)... |  | % |  | 77 | 77 |  |  |  |
| 2 | Увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на 96,4% (с 5,6% в 2015г до 102,0% в 2019г.) |  | % |  | 29,7 | 29,7 |  |  |  |
|  | Подпрограмма- 2 «Создание условий для обеспечения доступным комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на 96,4% (с 5,6% в 2015г до 102,0% в 2019г) | % |  | 29,7 |  |  | 29,7 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28% (с 70,0% в 2015г. до 98% в 2019г.) | % |  | 77 |  |  | 77 |  |  |