- Отчет

о реализации в 2016 году муниципальной программы «Обеспечение доступным  и комфортным  жильем   и коммунальными услугами граждан в  Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2016 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области - Шутова Л.Л - 8 (4712) 54-89-32 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «20» февраля 2017 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Л.Л.Шутова) |

Целью муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее – Программа) являются:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курского района Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- обеспечение населения Курского района Курской области экологически чистой питьевой водой;

- строительство и ремонт объектов газо- и водоснабжения.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач Программы:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Курского района Курской области;

- благоустройство территории поселений, входящих в состав  Курского района Курской области;

- строительство и ремонт объектов газа- и водо- снабжения.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

- увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов в 2016 году достигнут уровень 77% (план 77%);

- увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома – в 2016 году выплаты молодым семьям не предоставлялись;

- увеличение объемов строительства жилья  - в 2016 году построено 25256 кв.м.

- ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения – 2,7 км. (план 2,7 км.);

-поддержка санитарно-технического состояния территорий мест захоронения 100%.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы предусмотрены подпрограммы:

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным  и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» основное мероприятие «Создание условий и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» в рамках которого произведено строительство газораспределительных сетей с.Клюква Клюквинского сельсовета и начато строительство газораспределительных сетей д. М.Мальцево и д.Городище Бесединского сельсовета объем финансирования 4 723 760,00 рублей.

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения  Курского района Курской области» основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения», в рамках которого предоставлены межбюджетные трансферты на осуществление полномочий организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения, объем финансирования составил 174 355,00 рублей.

Всего расходы на реализацию Программы планировались в сумме 5 706 994,00 руб., исполнение составило 4 898 115,00 руб., или 85,8 %, из-за снижения количества газифицируемых домов в с. Клюква.

Вышеуказанные мероприятия, направленные на решение поставленных задач выполнены в полном объеме, выполнение целевых показателей составило 100 %.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов | % | 70 | 77 | 77 |  |
| 2 | Увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | % | 5,6 | 29,7 | 0 | Выплаты молодым семьям не предоставлялись |
| 3 | Увеличение объемов строительства жилья к 2019 году | кв.м. | 0 | 25256 | 25256 |  |
| 4 | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | Км. | 0 | 2,7 | 2,7 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержка санитарно-технического состояния территорий мест захоронения | % | 0 | 100 | 100 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области | Отдел ЖКХ, строительства жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015 г | 2019 г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Улучшение жилищных условий населения Курского района Курской области | Строительство газовых сетей к жилым домам в д.Клюква Клюквинского сельсовета и д. М.Мальцево и Городище Бесединского сельсовета |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области |  |  |  |  |  | Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Курского района Курской области | Мероприятие в 2016 году не реализовывалось |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 01 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Отдел ЖКХ, строительства жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015 г | 2019 г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Улучшение экологической обстановки на территории Курского района Курской области | Все места захоронения Курского района Курской области содержатся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись,план на 1 января 2016г |  |  | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016г. |  | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 204,00 |  |  | 5 706,99 |  | 4 898,12 |  |
|  |  | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 204,00 |  |  | 5 706,99 |  | 4 898,12 |  |
|  |  | Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | х | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Создание условий для обеспечения доступным комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области" | х | х | x | x | x | 0,00 |  |  | 5 502,99 |  | 4 723,76 |  |
| Основное мероприятие 01 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0502 | 07 2 01 11500 | 400 | 0,00 |  |  | 4 843,77 |  | 4 089,58 |  |
|  |  |  | 001 | 0502 | 07 2 01 S1500 | 400 | 0,00 |  |  | 295,21 |  | 295,21 |  |
|  |  |  | 001 | 0502 | 07 2 01 С1417 | 400 | 0,00 |  |  | 364,01 |  | 338,97 |  |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области" | х | х | x | x | x | 204,00 |  |  | 204,00 |  | 174,36 |  |
| Основное мероприятие 01 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0503 | 07 3 01 П1457 | 500 | 204,00 |  |  | 204,00 |  | 174,36 |  |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 5 706,99 | 4 898,12 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 863,22 | 808,54 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 4 843,77 | 4 089,58 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области" | всего | 5 502,99 | 4 723,76 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 659,22 | 634,18 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 843,77 | 4 089,58 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области" | всего | 204,00 | 174,36 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 204,00 | 174,36 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2016г |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов | % | 84 | 84 |  |
| 2 | Увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | % | 53,8 | 53,8 |  |
| 3 | Увеличение объемов строительства жилья к 2019 году | кв.м. | 28577 | 28577 |  |
| 4 | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | Км. | 5,6 | 5,6 |  |
| 5 | Количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований границах населенных пунктов | Шт. | 15 | 15 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |
| 6 | Поддержка санитарно-технического состояния территорий мест захоронения | % | 100 | 100 |  |
| 7 | Количество многоквартирных домов, переведенных на индивидуальное отопление | Шт. | 1 | 1 |  |