- Отчет

- о реализации в 2016 году программы

- «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки  пассажиров в Курском районе Курской области и  безопасности дорожного движения в Курском районе  Курской области     на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | - «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2016 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области - Сапронов Александр Валерьевич - 54-89-36 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - 20 февраля 2017 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Сапронов А.В.) |

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курской районе Курской области на 2015-2019 годы» включает в себя 2 подпрограммы (Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области, Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области), реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы:

- - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности по территории Курского района Курской области.

- И решения следующих задач:

- -создание безопасных условий движения;

- - сокращение травматизма и смертности от дорожно-транспортных происшествий;

- - обеспечение регулярности движения автомобильного транспорта.

- Для выполнения основного мероприятия «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры»:

- - начато строительство и построены автомобильные дороги, протяженностью 5,029 км.:

- - подъезд к д.Александровка Брежневского сельсовета – 2,425 км.;

- - по д. 2-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета – 0,38 км.;

- -по д. Безлесное Лебяженского сельсовета – 0,44 км.;

- -по ул. Трудовая д. Татаренкова Нижнемедведицкого сельсовета – 0,4 км.;

- - по д. Большое Шумаково Шумаковского сельсовета – 0,333 км.;

- - по ул. Мирная с.Колодное Полевского сельсовета – 0,25 км;

- осуществлен ремонт дорог по улицам поселений района общей протяженностью более 10 км., а именно:

- по д.Потапово и д. Гнездилово Брежневского сельсовета;

- по д. Карасевка Бесединского сельсовета;

- по ул. Юбилейная д.Рассыльная, ул. Коноплянка д. Ворошнево Ворошневского сельсовета;

- по левой стороне д.Долгое, в п. Маршала Жукова и в д. Дурнево Клюквинского сельсовета;

- по п. Черемушки, в д.Толмачево, в с.Лебяжье, х. Мурыновка Лебяженского сельсовета;

- по ул.Юности д.1-е Цветово и д.Екатериновка Новопоселеновского сельсовета;

- по д.Малая Шумаковка от ж/д переезда Шумаковского сельсовета;

- к х.Саблин от п.Юбилейный, д.Шуклинка Щетинского сельсовета;

- по ул.Пушная вд.Полевая, подъезда к с.Колодное Полевского сельсовета;

- по д.Мошкино Пашковского сельсовета;

- по ул.Садовая в д.В.Медведица Нижнемедведицкого сельсовета;

- автомобильная дорога Водяное-Каменево Винниковского сельсовета.

- выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения:

- по ул. Центральная х.Кислино Рышковского сельсовета;

- по ул.Широкая д.Гремячка Моковского сельсовета;

- по д.Ушакова Щетинского сельсовета.

- С учетом строительства автомобильных дорог в 2016 году общая протяженность их составила 463,44 км.

- В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»:

- - приобретены дорожные знаки и светофоры для автогородка на базе МБОУ «Верхнемедведицкая средняя общеобразовательная школа» (повышение практических навыков школьников в области безопасности дорожного движения);

- - приобретение дорожные знаки на опасные участки дорог местного значения (снижение аварийности на участке дороги);

- - проведены работы по устройству искусственных неровностей у школы в п. Косиновский Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области (снижение аварийности с участием детей).

- Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь заданных программой показателей на 2016 год, а именно:

- - прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием на 5,029 км. (план 4,9 км.);

- - снижение числа дорожно- транспортных происшествий до 166 чел. (план 169 чел.);

- - снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 28 чел. (план 29 чел.).

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием | Км. | 4,5 | 4,9 | 4,9 |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Чел. | 172 | 169 | 169 |  |
| 3 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 30 | 29 | 29 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Повышение технического уровня автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 01 Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись,план на 1 января 2016г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 54 816,68 | 94 713,02 | 94 495,83 |
|  |  | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области" | х | х | x | x | x | 54 716,68 | 94 620,59 | 94 403,90 |
| Основное мероприятие 01 | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  |  | ВСЕГО |  | 24 424,68 | 50 564,83 | 50 464,98 |
|  |  |  | 001 | 0409 | 11 2 01 13370 | 400 | 0,00 | 28 191,16 | 28 191,16 |
|  |  |  | 001 | 0409 | 11 2 01 S3370 | 400 | 1 311,05 | 1 516,79 | 1 516,79 |
|  |  |  | 001 | 0409 | 11 2 01 С1423 | 400 | 23 113,63 | 20 856,89 | 20 757,04 |
| Основное мероприятие 02 | Повышение технического уровня автомобильных дорог | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  |  | ВСЕГО |  | 30 042,00 | 44 004,76 | 43 887,91 |
|  |  |  | 001 | 0409 | 11 2 02 С1424 | 200 | 30 042,00 | 44 004,76 | 43 887,91 |
| Основное мероприятие 03 | Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  |  | ВСЕГО |  | 250,00 | 51,00 | 51,00 |
|  |  |  | 001 | 0412 | 11 2 03 С1425 | 200 | 250,00 | 51,00 | 51,00 |
| Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области" | х | х | x | x | x |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Мероприятия , направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  |  | ВСЕГО |  | 100,00 | 92,43 | 91,94 |
|  |  |  | 001 | 0409 | 11 4 01 С1459 | 200 | 70,00 | 62,50 | 62,00 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 11 4 01 С1459 | 600 | 30,00 | 29,93 | 29,93 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 94 713,02 | 94 495,83 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 66 521,87 | 66 304,68 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 28 191,16 | 28 191,16 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области" | всего | 94 620,59 | 94 403,90 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 66 429,44 | 66 212,74 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 28 191,16 | 28 191,16 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области" | всего | 92,43 | 91,94 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 92,43 | 91,94 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |