- Отчет

- о реализации в 2016 году муниципальной  программы «Социальное  развитие села в Курском районе Курской области  на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | - Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2016 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области - Шутова Л.Л - 8 (4712) 54-89-32 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - 20 февраля 2017 года |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Л.Л.Шутова) |

- Целью муниципальной программы «Социальное развитие села в Курском районе Курской области  на 2015-2019 годы» является создание условий для развития в муниципальных образованиях поселений Курского района Курской области  социальной и инженерной инфраструктуры.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

- повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской местности;

- увеличение протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы была предусмотрена подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» в рамках, которой предусмотрено исполнение в 2016 году основного мероприятия 01 «Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами», а именно:

- начать строительство объектов водоснабжения в д.1-е и 2-е Анпилогово Полянского сельсовета Курского района Курской области – 200 000,00 рублей, исполнение -100%;

- работы по изготовлению проектно-сметной документации по объекту «Газификация д. М.Мальцево, д. Городище Бесединского сельсовета Курского района Курской области» - исполнено в сумме  448 688,33 рублей или 100%;

- строительство автомобильной дороги до д.Сахаровка Клюквинского сельсовета Курского района Курской области (план 25 195 121,00 рублей) не производились, так на 3 объявленные электронные аукционы по выбору подрядчика не поступило заявок на участие в них.

Всего расходы на реализацию Программы планировались в сумме 25 843 809,33 рублей, исполнение составило 648 688,33 рублей, или  2,5 %.

Остаток лимитов запланированных по Программе  - средства  федерального и областного бюджетов которые не были профинансированы бюджету Курского района Курской области в связи с отсутствием подрядчика на выполнение работ.

- Реализация программы в 2016 году позволило достичь следующих показателей целевых индикаторов:

- - строительство локальных водопроводов – 0,3 км.;

- - уровень обеспечения населения питьевой водой из централизованных водопроводов – 70,12%;

- - ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности – 0 км. (строительство водопровода в д.1-е и 2-е Анпилогово Полянского сельсовета Курского района Курской области не завершено);

- - ввод в действие газораспределительных сетей в сельской местности 0 км.;

- - уровень газификации домов (квартир) сетевым газом – 77%;

- - прирост протяженности дорог с твердым покрытием – 0 км. (не начато строительство дороги до д. Сахаровка);

- - ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 0 км. (не начато строительство дороги до д. Сахаровка);

- -прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения -0 км. (не начато строительство дороги до д. Сахаровка).

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство локальных водопроводов | Км. | 1,8 | 0,3 | 0,3 |  |
| 2 | Уровень обеспечение населения питьевой водой из централизованных водопроводов | % | 70,12 | 70,12 | 70,12 |  |
| 3 | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | Км. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Ввод в действие газораспределительных газовых сетей в сельской местности | Км. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | % | 70 | 77 | 77 |  |
| 6 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Км. | 2 | 2,848 | 0 | В 2016 году запланированное строительство автомобильной дороги до д. Сахаровка Клюквинского сельсовета Курского района Курской области, не производилось в связи с тем что на 3 объявленные электронные аукционы по выбору подрядчика не поступило заявок на участие в них |
| 7 | Прирост протяженности дорог с твердым покрытием | Км. | 2 | 2,848 | 0 |  |
| 8 | Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. | 2 | 2,848 | 0 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области, Соисполнители :Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - увеличение протяженности локальных водопроводов на 9 км. |  | - в 2016 году начато строительство водопровода в д. 1-е и 2-е Анпилогово построено 0,3 км. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой из централизованных водопроводов до 98% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности на 9,0 км. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - увеличение протяженности газораспределительных газовых сетей в сельской местности на 10 км. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Увеличение количества газифицированных домов (квартир) 82-ед. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - прирост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 24 км. |  | В 2016 году запланированное строительство автомобильной дороги до д. Сахаровка Клюквинского сельсовета Курского района Курской области, не производилось в связи с тем что на 3 объявленные электронные аукционы по выбору подрядчика не поступило заявок на участие в них |  |  |

| Таблица 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись,план на 1 января 2016г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 2 658,65 | 25 843,81 | 648,69 |
|  |  | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 2 658,65 | 25 843,81 | 648,69 |
|  |  | Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области" | х | х | x | x | x | 2 658,65 | 25 843, 81 | 648,69 |
| Основное мероприятие 01 | Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0502 | 16 1 01 С1417 | 400 | 600,00 | 448,69 | 448,69 |
|  |  |  | 001 | 0502 | 16 1 01 50180 | 400 | 0,00 | 49,13 | 49,13 |
|  |  |  | 001 | 0502 | 16 1 01 L0180 | 400 | 346,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  | 001 | 0502 | 16 1 01 R0180 | 400 | 0,00 | 120,87 | 120,87 |
|  |  |  | 001 | 0409 | 16 1 01 S3370 | 400 | 1 712,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 001 | 0409 | 16 1 01 50180 | 400 | 0,00 | 18 364,00 | 0,00 |
|  |  |  | 001 | 0409 | 16 1 01 R0180 | 400 | 0,00 | 6 831,12 | 0,00 |