- Отчет

- о реализации в 2017 году муниципальной программы

«Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2017 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Курского района Курской области - Шутова Л.Л. - 8 (4712) 54-89-18 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «26» февраля 2018 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Шутова Л.Л.) |

- Целью муниципальной программы «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» является создание условий для развития в муниципальных образованиях поселений Курского района Курской области социальной и инженерной инфраструктуры.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

- повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской местности;

- увеличение протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы была предусмотрена подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» в рамках, которой предусмотрено исполнение в 2017 году основного мероприятия 01 «Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами», а именно:

- завершить строительство объектов водоснабжения в д.1-е и 2-е Анпилогово Полянского сельсовета Курского района Курской области – 6 149 298,97 рублей, исполнение -100%;

- газоснабжение жилых домов №№ 1-20, пер.Центральный в д. Кукуевка Курского района Курской области в сумме 1 181 495,00 рублей или 100%;

- газораспределительные сети по с.Лебяжье Курского района Курской области – 1 323 237,00 рублей или 100%;

- строительство автомобильной дороги до д. Сахаровка Клюквинского сельсовета Курского района Курской области (план 26 290 280,00 рублей) исполнено в сумме 25 596 273,00 рублей или 97,4% согласно заключенным муниципальным контрактам;

- оплатить стоимость услуг по изготовлению проектно-сметной документации «Водоснабжение в с.Лебяжье Курского района Курской области», «Газоснабжение в с.Зорино Рышковского сельсовета Курского района Курской области», «Газоснабжение с. Толмачево Лебяженского сельсовета Курского района Курской области» на сумму 1 378 400,00 рублей.

Всего расходы на реализацию Программы планировались в сумме 36 322 710,97 рублей, исполнение составило 35 628703,97 рублей, или 98,1 %.

- Реализация программы в 2017 году позволило достичь следующих показателей целевых индикаторов:

- - строительство локальных водопроводов – 1,746 км.;

- - уровень обеспечения населения питьевой водой из централизованных водопроводов – 70,59%;

- - ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности – 2,046 км. (строительство водопровода в д.1-е и 2-е Анпилогово Полянского сельсовета Курского района Курской области: 0,3 км.-построено в 2016 году и 1,746 км. – в 2017 году);

- - ввод в действие газораспределительных сетей в сельской местности 2,798 км.;

- - уровень газификации домов (квартир) сетевым газом – 84%;

- - прирост протяженности дорог с твердым покрытием – 2,848 км.;

- - ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 2,848 км.;

- -прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения -2,848 км.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство локальных водопроводов | Км. | 0,3 | 1,746 | 1,746 |  |
| 2 | Уровень обеспечение населения питьевой водой из централизованных водопроводов | % | 70,12 | 70,59 | 70,59 |  |
| 3 | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | Км. | 0 | 2,046 | 2,046 |  |
| 4 | Ввод в действие газораспределительных газовых сетей в сельской местности | Км. | 0 | 2,798 | 2,798 |  |
| 5 | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | % | 77 | 84 | 84 |  |
| 6 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Км. | 0 | 2,848 | 2,848 |  |
| 7 | Прирост протяженности дорог с твердым покрытием | Км. | 0 | 2,848 | 2,8480 |  |
| 8 | Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. | 0 | 2,848 | 2,848 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области, Соисполнители :Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2017г. | - увеличение протяженности локальных водопроводов на 9 км. | - строительство в 2016-2017гг. водопровода в д. 1-е и 2-е Анпилогово построено 2,046 км. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой из централизованных водопроводов до 98% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности на 9,0 км. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - увеличение протяженности газораспределительных газовых сетей в сельской местности на 10 км. | -газоснабжение жилых домов по пер. Центральный в д. Кукуевка и с. Лебяжье 2,798 км. газораспределительных газовых сетей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Увеличение количества газифицированных домов (квартир) 82-ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - прирост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 24 км. | В 2017 году построена автомобильная дорога до д. Сахаровка Клюквинского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 2,848 км. |  |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 1 552,90 | 36 322,71 | 35 628,70 |
|  |  | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 1 552,90 | 36 322,71 | 35 628,70 |
|  |  | Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области" | х | х | x | x | x | 1 552,90 | 36 322,71 | 35 628,70 |
| Основное мероприятие 01 | Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0502 | 16 1 01 С1417 | 400 | 1 552,90 | 1 978,40 | 1 978,40 |
|  |  |  | 001 | 0502 | 16 1 01 L0180 | 400 | 0,00 | 1 298,11 | 1 298,11 |
|  |  |  | 001 | 0502 | 16 1 01 R0180 | 400 | 0,00 | 6 755,93 | 6 755,93 |
|  |  |  | 001 | 0409 | 16 1 01 R0180 | 400 | 0,00 | 26 024,95 | 25 337,94 |
|  |  |  | 001 | 0409 | 16 1 01 L0180 | 400 | 0,00 | 265,33 | 258,33 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 36 322,71 | 35 628,70 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 3 541,84 | 3 534,84 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 32 780,87 | 32 093,87 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области" | всего | 36 322,71 | 35 628,70 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 3 541,84 | 3 534,84 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 32 780,87 | 32 093,87 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2016г |  |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство локальных водопроводов | Км. | 14,113 | 14,113 |  |  |
| 2 | Уровень обеспечение населения питьевой водой из централизованных водопроводов | % | 80,78 | 80,78 |  |  |
| 3 | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | Км. | 14,113 | 14,113 |  |  |
| 4 | Ввод в действие газораспределительных газовых сетей в сельской местности | Км. | 2,156 | 2,156 |  |  |
| 5 | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | % | 91 | 91 |  |  |
| 6 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Км. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7 | Прирост протяженности дорог с твердым покрытием | Км. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8 | Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. | 0,0 | 0,0 |  |  |