- Отчет

- о реализации в 2017 году муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курской районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курской районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2017 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области - Пилюгина Л.В. - 8 (4712) 54-89-36 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «27» февраля 2018 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Пилюгина Л.В.) |

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курской районе Курской области на 2015-2019 годы» включает в себя 2 подпрограммы (Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области, Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области), реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы:

- - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности по территории Курского района Курской области.

- И решения следующих задач: создание безопасных условий движения; сокращение травматизма и смертности от дорожно-транспортных происшествий;  обеспечение регулярности движения автомобильного транспорта.

- Для выполнения основного мероприятия «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры»:

- - начато строительство и построены автомобильные дороги, протяженностью 3,881 км.:

- автомобильная дорога по д. 2-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета;

- автомобильная дорога по ул. Березник д. Сапогово Пашковского сельсовета;

- автомобильная дорога по ул. Мирной с. Колодное Полевского сель-совета;

- автомобильная дорога по д. Халино Клюквинского сельсовета;

- проезд по д. 1-е Курасово Пашковского сельсовета;

- проезд по д.Александровка Брежневского сельсовета;

- проезд по д. Духовец Моковского сельсовета;

- проезд по д. Шагарово Ноздрачевского сельсовета.

- осуществлен ремонт дорог по улицам поселений района общей протяженностью более 12 км., а именно:

- - по д.1-е Красниково (0,7 км) и д. 2-е Красниково (1,1 км) Беседин-ского сельсовета;

- - по д. Винниково-Николаевка (0,4 км) Винниковского сельсовета;

- - по ул. Мосолова д. Ворошнево (0,45 км) Ворошневского сельсовета;

- - по д.Ушаково (0,3 км) Щетинского сельсовета;

- - по д.Долгое (1 км) Клюквинского сельсовета;

- - по ул. Центральная в д. 1-я Моква, по д. 1-я Моква (0,43 км) Моков-ского сельсовета;

- - по д. В.Медведица (0,65 км) Нижнемедведицкого сельсовета;

- - по ул.Заречная в д.1-е Цветово (0,6 км), по ул.Луговая в д.Кукуевка (0,3 км) Новопоселеновского сельсовета;

- - по д.Овсянниково (0,75 км) Пашковского сельсовета;

- - по с.Полянское (0,4 км) Полянского сельсовета;

- - по д. Малая Шумаковка (0,7 км) и д. Большое Шумаково (0,402 км) Шумаковского сельсовета;

- - по д.Михайлово (0,3 км) Щетинского сельсовета;

- - по ул. Полевой в п.Черемушки (0,48 км) Лебяженского сельсовета;

- - по ул. Молодежной д.Гремячка (0,9 км) Моковского сельсовета;

- - по с. Рышково (ул.Полевая) и д.Зорино (ул.Центральная) (0,5 км) Рышковского сельсовета;

- - начат ремонт по д.Щетинка (1,9 км) Щетинского сельсовета

- - по д. Сапогово Пашковского сельсовета.

- Выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения:

- - по д.Большое Шумаково- д.Введенское Шумаковского сельсовета;

- - в п. Черемушки Камышинского сельсовета;

- - в с. Шуклинка Щетинского сельсовета.

- В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» средства из бюджета Курского района Курской области не выделялись, однако во всех образовательных учреждениях Курского района Курской области проведены открытые уроки по ПДД, на базе автогородка при МБОУ «Верхнемедведицкая СОШ» регулярно проводятся соревнования.

- Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь следующих показателей на 2017 год, а именно:

- - прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием на 6,729 км. (план 5 км.) (3,881- по муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курской районе Курской области на 2015-2019 годы» и 2,848 км.- по муниципальной программе «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»);

- - снижение числа дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими до 184 чел. (план 166 чел.);

- - снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 28 чел. (план 28 чел.).

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием | Км. | 4,9 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Чел. | 169 | 166 | 166 |  |
| 3 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 29 | 28 | 28 |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 63 356,48 | 71 809,67 | 71 706,58 |
|  |  | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области" | х | х | x | x | x | 63 256,48 | 71 809,67 | 71 706,58 |
| Основное мероприятие 01 | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  |  | ВСЕГО |  | 26 500,00 | 23 013,24 | 23 011,30 |
|  |  |  | 001 | 0409 | 11 2 01 С1423 | 400 | 26 500,00 | 23 013,24 | 23 011,30 |
| Основное мероприятие 02 | Повышение технического уровня автомобильных дорог | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  |  | ВСЕГО |  | 36 756,48 | 48 796,43 | 48 695,28 |
|  |  |  | 001 | 0409 | 11 2 02 С1424 | 200 | 36 756,48 | 48 796,43 | 48 695,28 |
| Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области" | х | х | x | x | x | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 01 | Мероприятия , направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  |  | ВСЕГО |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 001 | 0409 | 11 4 01 С1459 | 200 | 30,00 |  |  |
|  |  |  | 006 | 0702 | 11 4 01 С1459 | 600 | 70,00 |  |  |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 71 809,67 | 71 706,58 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 71 809,67 | 71 706,58 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области" | всего | 71 809,67 | 71 706,58 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 71 809,67 | 71 706,58 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2017г. | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием за 2017 год составил ____ км |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Повышение технического уровня автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 01 Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2017г. | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 19,7%, числа погибших в них на 29,4% | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий за 2017 год на ___%, числа погибших в них на ___% |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2018г |  |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием | Км. | 5,3 | 5,3 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Чел. | 163 | 163 |  |  |
| 3 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 26 | 26 |  |  |