- Отчет

- о реализации в 2017 году муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2017 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Курского района Курской области - Шутова Л.Л. - 8 (4712) 54-89-18 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «27» февраля 2018 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Шутова Л.Л.) |

Целями муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее Программа) являются:

- проведение эффективной энергосберегающей политики в Курском районе Курской области;

- повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Курского района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

- реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора анализа информации об энергоемкости экономии территории;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы была предусмотрена подпрограмма «Энергосбережение в Курском районе Курской области» основным мероприятием, которой является «Осуществление мероприятий в области энергосбережения».

Финансирование из бюджета Курского района Курской области данной программы в 2017 году не предусматривалось, однако, выполнение целевых показателей составило 100 %.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области | % | 20 | 24,4 | 24,4 |  |
| 2 | Повышение экономии электрической энергии | Тыс. КВт. | 2,1 | 2,4 | 2,4 |  |
| 3 | Повышение экономии тепловой энергии | Тыс.Гкал | 357,4 | 429,8 | 429,8 |  |
| 4 | Повышение экономии воды | % | 18 | 27 | 27 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Осуществление мероприятий в области энергоснабжения | Отдел ЖКХ, строительства жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области, Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.17 | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области | Затраты на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района снизились на 4,4% (20% в 2016 году, 24,4% в 2017 году) | Затраты на использование энергоресурсов в денежном выражении выросли только за счет роста тарифов |
|  |  |  |  |  |  |  | Повышение экономии электрической энергии | Экономия электрической энергии составила 2,4 тыс. Квт. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Повышение экономии тепловой энергии | 429,8 Тыс.Гкал. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Повышение экономии воды | Экономия воды составила 27% |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | "Энергосбережение в Курском районе Курской области" | х | х | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 01 | Осуществление мероприятий в области энергосбережения | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области , Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 006 | 0701 | 05 1 01 С1434 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 05 1 01 С1434 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 007 | 0702 | 05 1 01 С1434 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Осуществление мероприятий в области энергосбережения" | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2018г |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области | % | 28,8 | 28,8 |  |
| 2 | Повышение экономии электрической энергии | Тыс. КВт. | 2,7 | 2,7 |  |
| 3 | Повышение экономии тепловой энергии | Тыс. Гкал | 502,2 | 502,2 |  |
| 4 | Повышение экономии воды | % | 36 | 36 |  |