- Отчет

- о реализации в 2017 году муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2017 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Курского района Курской области - Шутова Л.Л. - 8 (4712) 54-89-18 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «27» февраля 2018 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Шутова Л.Л.) |

- Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2017 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

Целями муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее - Программа) являются:

- обеспечение населения Курского района Курской области экологически чистой водой;

-  сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории Курского района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры;

- снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду;

- реализация поселениями Курского района Курской области переданных полномочий в сфере экологической безопасности и природопользования.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены подпрограммы:

подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» основное мероприятие «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой», включающую реализации следующих контрольных мероприятий:

- ремонт водозаборных скважин, расположенных на территории Курского района Курской области финансовое обеспечение – 533 750,00 руб. (отремонтирована водозаборная скважина в д. 1-я Моква Моковского сельсовета);

подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» - финансирование из бюджета Курского района Курской области не производилось.

Всего расходы на реализацию Программы составили 533 750,00 руб., исполнение составило 100 %.

Вышеуказанные мероприятия, направленные на решение поставленных задач выполнены в полном объеме, выполнение целевых показателей представлено в таблице № 12.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения первого водоносного горизонта | % | 10,64 | 15,96 | 15,96 |  |
| 2 | Протяженность отремонтированных сетей водопровода | км | - | 1,2 | 1,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках | % | 33,2 | 55,4 | 55,4 |  |
| 4 | Количество проводимых экологических конкурсов и выставок | шт | 2 | 2 | 2 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение населения экологически чистой водой | Отдел ЖКХ, строительства жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015 г | 2019 г. | Январь 2015г. | Декабрь 2017г. | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению за счет увеличения ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения первого водоносного горизонта, увеличение отремонтированных сетей водопровода | Все жители Курского района Курской области обеспечены питьевой водой |  |
| Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области» | Отдел ЖКХ, строительства жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015 г | 2019 г. | Январь 2015г. | Декабрь 2017г. | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках | Проведение ежемесячных субботников позволило сократить количество несанкционированных свалок |  |
| 3 | Основное меропритие «Проведение экологических конкурсов в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  | Повышение уровня экологического образования и просвещения населения Курского района Курской области | На базе образовательных учреждений проведены экологические выставки |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 2 240,00 | 533,75 | 533,75 |
|  |  | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 2 240,00 | 533,75 | 533,75 |
|  |  | Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Экология и чистая вода Курского района Курской области" | х | х | x | x | x | 2 240,00 | 533,75 | 533,75 |
| Основное мероприятие 01 | Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0502 | 06 1 01 С1427 | 200 | 2 240,00 | 533,75 | 533,75 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 533,75 | 533,75 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 533,75 | 533,75 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Экология и чистая вода Курского района Курской области" | всего | 533,75 | 533,75 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 533,75 | 533,75 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2018г |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения первого водоносного горизонта | % | 21,28 | 21,28 |  |
| 2 | Протяженность отремонтированных сетей водопровода | км | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках | % | 77,6 | 77,6 |  |
| 4 | Количество проводимых экологических конкурсов и выставок | шт | 2 | 2 |  |