- Доклад

- о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2019 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Курского района Курской области Шутова Л.Л. - 8 (4712) 54-89-32 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «17» февраля 2020 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Шутова Л.Л.) |

- Годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2019 году муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

Целью  муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее – Программа) являются:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курского района Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- обеспечение населения Курского района Курской области экологически чистой питьевой водой;

- строительство и ремонт объектов газо- и водоснабжения;

- внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач Программы:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Курского района Курской области;

- благоустройство территории поселений, входящих в состав Курского района Курской области;

- строительство и ремонт объектов газо- и водо- снабжения;

- внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

- увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома – в 2019 году предоставлены выплаты 7-ми молодым семьям;

- увеличение объемов строительства жилья - в 2019 году построено 59734 кв.м.

- ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения – 18,947 км. (план 16,151 км.);

- количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов – внесено 30 записей (план 30).

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы предусмотрены подпрограммы:

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области»:

- основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области», в рамках которого завершено строительство:

- «Газоснабжение индивидуальной жилой застройки в д.Толмачево Лебяженского сельсовета Курского района Курской области» на сумму 3 355, 55084 тыс. рублей;

- «Газоснабжение индивидуальной жилой застройки в с.Зорино Рышковского сельсовета Курского района Курской области» на сумму 5 623,431 тыс. рублей;

- «Газопровод высокого давления к индивидуальной жилой застройке в д.1-я Моква и в д.Гремячка Моковского сельсовета Курского района, проходящего по территории г.Курска и Курского района Курской области (1 этап строительства)» на сумму 4 213,413 тыс.рублей;

-основное мероприятие «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области» - предоставлена субсидия 7-ми молодым семьям, нуждающейся в улучшении жилищных условий на сумму 3 828, 277 тыс. рублей;

- основное мероприятие «Мероприятия, направленные на внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» - внесены сведения по 30 населенным пунктам на сумму 2 005,008 тыс. рублей;

-основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства на территории Курского района Курской области»- разработан проект планировки территории для развития малоэтажной жилой застройки на земельных участках, расположенных по адресу Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д.Кукуевка(новая застройка) на сумму 2 700,00 тыс.рублей.

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» основное мероприятие «Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ», в рамках которого произведены расходы:

- на оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 631,34463 тыс. рублей.

Всего расходы на реализацию Программы планировались в сумме 22 905,029 тыс. руб., исполнение составило 22 697,54897 тыс. руб. или 99,095%.

Вышеуказанные мероприятия, направленные на решение поставленных задач выполнены в полном объеме.

- Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов | % | 91 | 95 | 91 | Отсутствие разработанной ПСД |
| 2 | Увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | % | 5,6 | 35,0 | 35,0 | Выплаты предоставлены 7-ми молодым семьям |
| 3 | Увеличение объемов строительства жилья к 2018 году | кв.м. | 36418 | 39489 | 59734 | В связи с увеличением строительства индивидуальных жилых домов. |
| 4 | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | Км. | 0 | 16,151 | 18,947 | В 2019 году завершено строительство сетей газоснабжение в 3-х населенных пунктах. Увеличение произошло на основании разработанной ПСД и фактически проведенными работами. |
| 5 | Количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | штук | 36 | 30 | 30 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержка санитарно-технического состояния территорий мест захоронения | % | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области» | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | х | 01.01.2019 | 30.12.2019 | 01.01.2019 | 30.01.2019 | Улучшение жилищных условий населения Курского района Курской области | Введены в эксплуатацию 18,947км сетей газоснабжения |
| 2 | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию программы | не проводились |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1 Газоснабжение индивидуальной жилой застройки в д.Толмачево Лебяженского сельсовета Курского района Курской области Газоснабжение индивидуальной жилой застройки в с.Зорино Рышковского сельсовета Курского района Курской области Газопровод высокого давления к индивидуальной жилой застройке в д.1-я Моква и в д.Гремячка, Моковского с/с, Курского района Курской области проходящего по территории города Курска и Курского района Курской области ( 1 этап строительства) | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | * | Х Х Х | 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 | Х Х Х | 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 | Улучшение жилищных условий населения Курского района Курской области Улучшение жилищных условий населения Курского района Курской области Улучшение жилищных условий населения Курского района Курской области | Введены в эксплуатацию 7,046км сетей газоснабжения Введены в эксплуатацию 9,105км сетей газоснабжения Введены в эксплуатацию 2,796км сетей газоснабжения |
| 5 | Основное мероприятие 02 «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области» | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2019 | 29.03.2019 | 01.01.2019 | 27.05.2019 | Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Курского района Курской области | Жилищные условия улучшили 7 молодых семей получивших субсидию |
| 6 | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию программы | не проводились |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Контрольное событие программы 1.2 Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | * | Х | 29.03.2019 | Х | 27.05.2019 | Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Курского района Курской области | Жилищные условия улучшили 7 молодых семей получивших субсидию |
| 9 | Основное мероприятие 03 «Мероприятия по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области, Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2019 | 14.10.2019 | 01.01.2019 | 31.10.2019 | Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | Реализация распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015г. №2444-р, внесены сведения по 30 населенным пунктам |
| 10 | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию программы | не проводились |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Контрольное событие программы 1.3 Мероприятия по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области, Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области | * | Х | 14.10.2019 | Х | 31.10.2019 | Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | Реализация распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015г. №2444-р, внесены сведения по 30 населенным пунктам |
| 13 | Основное мероприятие 04 «Создание условий для развития жилищного строительства на территории Курского района Курской области» | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области, Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области | х | 16.05.2019 | 10.07.2019 | 16.05.2019 | 31.10.2019 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Разработан проект планировки территории для развития малоэтажной жилой застройки |
| 14 | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию программы | не проводились |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Контрольное событие программы 1.4 Создание условий для развития жилищного строительства на территории Курского района Курской области | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области, Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области | * | Х | 10.07.2019 | Х | 31.10.2019 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Разработан проект планировки территории для развития малоэтажной жилой застройки |
| 17 | Основное мероприятие 01 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ» | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2019 | 30.12.2019 | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
| 18 | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию программы | не проводились |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Контрольное событие программы 2.1 Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | * | Х | 30.12.2019 | Х | 30.12.2019 | Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |

- Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Всего, в том числе | х | 07 | 0 | 00 | 6 552,895 | 22 905,029 | 22 697,54897 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 0 | 00 | 6 552,895 | 6 247,316 | 6 227,24068 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 07 | 0 | 00 | 0,00 | 16 657,713 | 16 470,30829 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 07 | 0 | 00 | 6 552,895 | 22 905,029 | 22 697,54897 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения доступным комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 00 | 5 938,339 | 22 263,473 | 22 066,20434 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 00 | 5 938,339 | 5 605,760 | 5 595,89605 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 00 | 0,00 | 16 657,713 | 16 470,30829 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 07 | 2 | 00 | 5 938,339 | 22 263,473 | 22 066,20434 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 01 | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 01 | 3 889,662 | 13 730,188 | 13 532,91934 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 01 | 3 889,662 | 1 010,009 | 1 000,14505 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 01 | 0,00 | 12 720,179 | 12 532,77429 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 07 | 2 | 01 | 3 889,662 | 13 730,188 | 13 532,91934 |
| Основное мероприятие 02 | «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 02 | 1 447,174 | 3 828,277 | 3 828,277 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 02 | 1 447,174 | 1 294,248 | 1 294,248 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 02 | 0,00 | 2 534,029 | 2 534,029 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 07 | 2 | 02 | 1 447,174 | 3 828,277 | 3 828,277 |
| Основное мероприятие 03 | «Мероприятия по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 03 | 601,503 | 2 005,008 | 2 005,008 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 03 | 601,503 | 601,503 | 601,503 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 03 | 0,00 | 1 403,505 | 1 403,505 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 07 | 2 | 03 | 601,503 | 2 005,008 | 2 005,008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 04 | «Создание условий для развития жилищного строительства на территории Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 04 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 04 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 07 | 2 | 04 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 07 | 3 | 00 | 614,556 | 641,556 | 631,34463 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 3 | 00 | 614,556 | 641,556 | 631,34463 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 07 | 3 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 3 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 07 | 3 | 00 | 614,556 | 641,556 | 631,34463 |
| Основное мероприятие 01 | «Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ» | Всего, в том числе | х | 07 | 3 | 01 | 614,556 | 641,556 | 631,34463 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 3 | 01 | 614,556 | 641,556 | 631,34463 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 07 | 3 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Кур ского района Курской области | х | 07 | 3 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 07 | 3 | 01 | 614,556 | 641,556 | 631,34463 |

- Таблица 17

Информация

о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области,

местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 22 606, 429 | 22 697, 54897 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 16 657,713 | 16 470,30829 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 5 948,716 | 6 227,24068 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» | всего | 21 991, 873 | 22 066,20434 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 1 664,75315 |
|  |  | областной бюджет | 16 657,713 | 16 470,30829 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 5 334, 160 | 5 595,89605 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» | всего | 614,556 | 631,34463 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 614,556 | 631,34463 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан в Курском районе Курской области

на 2015-2019 годы»

1.Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=4/4=1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=22 066,20434/21 991, 873=1,004

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1,0/1,004=0,996

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов:

СДп/ппз=91/95=0,958

- увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома:

СДп/ппз=35,0/35,0=1,0

- увеличение объемов строительства жилья к 2019 году:

СДп/ппз=59734/59734=1,0

- ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения:

СДп/ппз=18,947/16,151=1,174

- количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов:

СДп/ппз=30/30=1,0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1,027х0,996=1,023

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

2.Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=631,34463/614,556=1,028

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1,0/1,028=0,973

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1,0х0,973=0,973

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

3.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов:

СДгппз=91/95=0,958

- увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома:

СДгппз=35,0/35,0=1,0

- увеличение объемов строительства жилья к 2019 году:

СДгппз=59734/59734=1,0

- ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения:

СДгппз=18,947/16,151=1,174

- количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов:

СДгппз=30/30=1,0

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=

Оценка эффективности реализации программы:

ЭРг/п= 0,5х1,022+0,5(1,023х1,004+0,973х1,028)=0,511+0,5(1,027+1,001)=1,525

К1=22 066,20434/21 991, 873=1,004

К2=631,34463/614,556=1,028

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.