- Доклад

- о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Социальное развитие села в Курском районе Курской области»

| - Наименование муниципальной программы | «Социальное развитие села в Курском районе Курской области» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2019 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области - Шутова Л.Л. - 8 (4712) 54-89-18 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «26» февраля 2020 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Шутова Л.Л.) |

- Годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2019 году муниципальной программы «Социальное развитие села в Курском районе Курской области»

- Целью муниципальной программы «Социальное развитие села в Курском районе Курской области» является создание условий для развития в муниципальных образованиях поселений Курского района Курской области социальной и инженерной инфраструктуры.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

- повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской местности;

- увеличение протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы была предусмотрена подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» в рамках, которой предусмотрено исполнение в 2019 году основного мероприятия 01 «Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами», а именно:

1.  Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации объекта «Водоснабжение в с. 1-е Винниково Курского района Курской области» на сумму 144,980 тыс.рублей.

2.Разработаны технические планы сетей газоснабжения и заключены договора по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию сетей газоснабжения на сумму 373,46468 тыс.рублей.

3. На условиях софинансирования из областного бюджета:

3.1. Построены объекты водоснабжения:

- «Водопроводная сеть в д. 2-я Моква Моковского сельсовета Курского района Курской области» на сумму 586,43194 тыс. рублей;

- «Водоснабжение в с.Лебяжье Курского района Курской области» на сумму 15 500,426 тыс. рублей.

3.2. Построены объекты автомобильной дорожной сети:

- «Автомобильная дорога д.2-е Безлесное- 2-е Букреево через х.Красный Пахарь Лебяженского сельсовета Курского района Курской области (1 пусковой участок) на сумму 43 814,748 тыс.рублей;

- «Автомобильная дорога Большое Шумаково-Радино Лебяженского сельсовета Курского района Курской области» на сумму 48 339,56060 тыс.рублей.

- Реализация программы в 2019 году позволило достичь следующих показателей целевых индикаторов:

- - строительство локальных водопроводов – 10,414 км;

- - уровень обеспечения населения питьевой водой из централизованных водопроводов – 98,0 %;

- - ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности – 10,414  км;

- - прирост протяженности дорог с твердым покрытием – 6,42264 км;

- - ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 6,42264  км;

- -прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения -6,42264  км.

Всего расходы на реализацию Программы планировались в сумме 110 555,98674 тыс. рублей, исполнение составило 108 759,61089 тыс. рублей, или 98,4 %.

- Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство локальных водопроводов | км | 0,0 | 10,414 | 10,414 |  |
| 2 | Уровень обеспечение населения питьевой водой из централизованных водопроводов | % | 70,59 | 98,0 | 98,0 |  |
| 3 | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | км | 0,0 | 10,414 | 10,414 |  |
| 4 | Ввод в действие газораспределительных газовых сетей в сельской местности | км | 4,283 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |
| 6 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км | 0,0 | 6,42264 | 6,42264 |  |
| 7 | Прирост протяженности дорог с твердым покрытием | км | 0,0 | 6,42264 | 6,42264 |  |
| 8 | Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,0 | 6,42264 | 6,42264 |  |

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами» | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | х | 01.01.2019 | 30.12.2019 | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Строительство объектов водоснабжения и автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | Введены в эксплуатацию 10,414 км сетей водоснабжения. Введены в эксплуатацию 6,42264 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. |
| 2 | Контрольное событие программы 1.1 «Водопроводная сеть в д.2-я Моква Моковского сельсовета Курского района Курской области» «Водоснабжение в с.Лебяжье Курского района Курской области» «Автомобильная дорога д. 2-е Безлесное - д. 2-е Букреево через х. Красный Пахарь Лебяженского сельсовета Курского района Курской области» «Автомобильная дорога Большое Шумаково - Радино Лебяженского сельсовета Курского района Курской области» | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | * | х х х х | 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 | х х х х | 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 | Строительство объектов водоснабжения Строительство объектов водоснабжения Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | Введено в эксплуатацию 9,302 км сетей водоснабжения Введено в эксплуатацию 1,112 км сетей водоснабжения Введено в эксплуатацию 3,15764 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием Введено в эксплуатацию 2,955 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |

- Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Социальное развитие села в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 16 | 0 | 00 | 8 486,87186 | 110 555, 98674 | 108 759,61089 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 16 | 0 | 00 | 8 486,87186 | 8 996,77274 | 8 843,39426 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 16 | 0 | 00 | 0,00 | 28 421,211 | 28 037,64105 |
|  |  | федеральный бюджет | х | 16 | 0 | 00 | 0,00 | 73 138,003 | 71 878,57558 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 16 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 16 | 0 | 00 | 8 486,87186 | 110 555, 98674 | 108 759,61089 |
| Подпрограмма 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 16 | 1 | 00 | 8 486,87186 | 110 555, 98674 | 108 759,61089 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 16 | 1 | 00 | 8 486,87186 | 8 996,77274 | 8 843,39426 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 16 | 1 | 00 | 0,00 | 28 421,211 | 28 037,64105 |
|  |  | федеральный бюджет | х | 16 | 1 | 00 | 0,00 | 73 138,003 | 71 878,57558 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 16 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 16 | 1 | 00 | 8 486,87186 | 110 555, 98674 | 108 759,61089 |
| Основное мероприятие 01 | «Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами» | Всего, в том числе | х | 16 | 1 | 01 | 8 486,87186 | 110 555, 98674 | 108 759,61089 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 16 | 1 | 01 | 8 486,87186 | 8 996,77274 | 8 843,39426 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 16 | 1 | 01 | 0,00 | 28 421,211 | 28 037,64105 |
|  |  | федеральный бюджет | х | 16 | 1 | 01 | 0,00 | 73 138,003 | 71 878,57558 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 16 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 16 | 1 | 01 | 8 486,87186 | 110 555, 98674 | 108 759,61089 |

Таблица 17

Информация

о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области,

местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Социальное развитие села в Курском районе Курской области» | всего | 110 555, 98674 | 108 759,61089 |
|  |  | федеральный бюджет | 73 138,003 | 71 878,57558 |
|  |  | областной бюджет | 28 421, 211 | 28 037,64105 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 8 996,77274 | 8 843,39426 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» | всего | 110 555, 98674 | 108 759,61089 |
|  |  | федеральный бюджет | 73 138,003 | 71 878,57558 |
|  |  | областной бюджет | 28 421, 211 | 28 037,64105 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 8 996,77274 | 8 843,39426 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

# Оценка эффективности муниципальной программы «Социальное развитие села в Курском районе Курской области»

1.Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» муниципальной программы «Социальное развитие села в Курском районе Курской области».

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=108 759,61089/110 555,98674=0,984

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1,0/0,984=1,016

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- строительство локальных водопроводов:

СДп/ппз=10,414/10,414=1,0

- уровень обеспечение населения питьевой водой из централизованных водопроводов:

СДп/ппз=98,0/98,0=1,0

- ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности:

СДп/ппз=10,414/10,414=1,0

- уровень газификации домов (квартир) сетевым газом:

СДп/ппз=98,0/98,0=1,0

- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции:

СДп/ппз=6,42264/6,42264=1,0

- прирост протяженности дорог с твердым покрытием:

СДп/ппз=6,42264/6,42264=1,0

- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения:

СДп/ппз=6,42264/6,42264=1,0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1х1,016=1,016

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

2.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- строительство локальных водопроводов:

СДгппз=10,414/10,414=1,0

- уровень обеспечение населения питьевой водой из централизованных водопроводов:

СДгппз=98,0/98,0=1,0

- ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности:

СДгппз=10,414/10,414=1,0

- уровень газификации домов (квартир) сетевым газом:

СДгппз=98,0/98,0=1,0

- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции:

СДгппз=6,42264/6,42264=1,0

- прирост протяженности дорог с твердым покрытием:

СДгппз=6,42264/6,42264=1,0

- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения:

СДгппз=6,42264/6,42264=1,0

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп= 0,5х1+ 0,5х1,016х1=0,5+0,508=1,008

К1=108759,61089/108759,61089=1

Эффективность реализации программы высокая.