- Доклад

- о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курской районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2019год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области - Кожухарь А.В. - 8 (4712) 54-89-36 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «13» марта 2020 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Кожухарь А.В.) |

Отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2019 году муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» включает в себя 2 подпрограммы (Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области, Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области), реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы:

- - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности по территории Курского района Курской области.

- И решения следующих задач:

- -создание безопасных условий движения;

- - сокращение травматизма и смертности от дорожно-транспортных происшествий;

- - обеспечение регулярности движения автомобильного транспорта.

- В рамках реализации подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»:

- 1) для выполнения основного мероприятия «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры»:

- - начато строительство и построены автомобильные дороги, протяженностью 11,21 км.:

- проезд по ул. Трудовая в д. Татаренкова Нижнемедведицкого сельсовета (0,9 км);

-проезд по с. Беседино (д.272-д.298) Бесединского сельсовета (0,751 км);

-подъезд к д. Пахомово Брежневского сельсовета (0,825 км);

-по ул. Малиновая с.Верхнекасиново Брежневского сельсовета (0,71 км);

-по с. Ноздрачево Ноздрачевского сельсовета (0,4 км);

-по ул. Набережная в д.Полевая Полевского сельсовета (0,779 км);

-по ул. Новоселов в д. Сапогово Пашковского сельсовета (0,3 км);

-по ул.Веселая в д. 1-я Моква Моковского сельсовета (0,416 км);

-в д. Волобуево Камышинского сельсовета (0,395 км);

-по с. Беседино (д.378-д.372 в сторону школы) Бесединского сельсовета (0,380 км);

-по с. 1-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета (0,3 км);

-в д. Б. Шумаково Шумаковского сельсовета (0,484 км);

-по ул. Авиационная п. Юбилейный Щетинского сельсовета (0,625 км);

-в с. Полянское Полянского сельсовета (0,487 км);

-в д. Дурнево-с. Клюква Клюквинского сельсовета (0,360 км);

-по ул. Полевая в пос. Черемушки Лебяженского сельсовета (0,444 км);

-в д. Екатериновка Новопоселеновского сельсовета (0,44 км);

-проезда по д. 2-я Моква Моковского сельсовета (0,608 км);

-проезда по д. Халино Клюквинского сельсовета (0,509 км);

-проезда по д. 2-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета (0,320 км);

-проезда по д. Хмелевая Нижнемедведицкого сельсовета (0,79 км);

- проведены работы по разработке проектно-сметной документации строительства дорог и проведение экспертизы данных проектов;

-осуществление строительного контроля за строительством автомобильных дорог;

2) для выполнения основного мероприятия «Повышение технического уровня автомобильных дорог»:

- осуществлен ремонт дорог по улицам поселений района общей протяженностью более 8 км. (в п. Малиновый Виниковского сельсовета; по ул.Тепличная в д.Ворошнево Ворошневского сельсовета; по ул.Центральная д.Зорино Рышковского сельсовета; по ул.Садовая в д. Верхняя Медведица Нижнемедведицкого сельсовета; по СНТ «Строитель» Щетинского сельсовета; по Троицкому переулку в д. Шуклинка Щетинского сельсовета; по с. 2-е Красниково Бесединского сельсовета; по ул. Мосолова в д. Ворошнево Ворошневского сельсовета; в с. Рышково ул. Полевая до д. Зорино ; по х. Мурыновка Лебяженского сельсовета; по ул. Журавского в д. Татаренково Нижнемедведицкого сельтсовета; по с. 1-е Красниково Бесединского сельсовета; в с. Ноздрачево Ноздрачевского сельсовета; по. Ул. Степная в п. Черемушки Лебяженского сельсовета; по ул. Набережная в д. Кукуевка Новопоселеновского сельсовета.);

- Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь следующих показателей на 2019 год, а именно:

- - прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием на 19,93 км. (план 7,957 км.);

- - снижение числа дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими до 129 чел. (план 160 чел.);

- - снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 31 чел. (план 26 чел.).

- Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием | Км. | 4,428 | 7,957 | 19,93 км |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Чел. | 198 | 160 | 129 |  |
| 3 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 22 | 26 | 31 |  |

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Развитие со-временной и эффек-тивной транспортной инфраструктуры | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием за 2019 год составил 19,93 км |
| 2 | Контрольное событие подпрограммы 2 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район»: -«Проезд по д. 2-я МокваМоковского сельсовета Курского района Курской области» протяженностью 0,608 км» -«Проезд по д. ХалиноКлюквинского сельсовета Курского района Курской области» протяженностью 0,509 км» -«Проезд по д. 2-е Шемякино Нижнемдведицкого сельсовета Курского района Курской области протяженностью 0,320 км» - «Проезд по ул. Трудовая в д.ТатаренковаНижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области» (3 очередь – 0,900км); - «Автомобильная дорога по с. Беседино (д.378-д.372 в сторону школы) Бесединского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,380 км.» - «Автомобильная дорога по ул. Малиновая с.Верхнекасиново Брежневского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,710 км.» - «Автомобильная дорога в д. ВолобуевоКамышинского сельсовета Курского района» протяженностью 0,395 км» - «Автомобильная дорога д.Дурнево-с.КлюкваКлюквинского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,360 км.» - «Автомобильная дорога в д. Екатериновка Новопоселеновского сельсовета Курского района» протяженностью 0,440 км» - «Автомобильная дорога по ул. Веселая в д.1-я МокваМоковского сельсовета Курского района» протяженностью 0,416 км» - «Автомобильная дорога по д. НоздрачевоНоздрачевского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,400 км.» - «Автодорога местного значения общего пользования по ул. Набережной в д.Полевая Полевского сельсовета Курского района Курской области»протяженностью 0,769 км» - «Автомобильная дорога в с.Полянское Полянского сельсовета Курского районапротяженностью 0,487 км» - «Автомобильная дорога по ул. Новоселов в д. Сапогово Пашковского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,300 км.» - «Автомобильная дорога по ул. Полевая в пос. Черемушки Лебяженского сельсовета Курского района» - «Автомобильная дорога по с. 1-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,300 км.» - «Автомобильная дорога в д. Б.ШумаковоШумаковского сельсовета Курского района»протяженностью 0,484 км» - «Автомобильная дорога по ул. Авиационная п. Юбилейный Щетинского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,625 км» - Автомобильная дорога по д. Еремино Полевского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,320 км - Автомобильная дорога по с. Беседино (д. 272 – д. 298) Бесединского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,755 км - Автомобильная дорога по д. Щетинка (д. 70 - д.101) Щетинского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,540 км - Автомобильная дорога по д. 2-е ВинниковоВинниковского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 1,0 км Прочее строительство | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | * | Х | 31.12.2019г | Х | 31.12.2019г | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием за 2019 год составил 11,008 км |
| 3 | Основное мероприятие 02 Повышение технического уровня автомобильных дорог | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2019г. | 31.12.2019г | 01.01.2019г. | 31.12.2019г | Ремонт дорог с твердым (щебеночным) покрытием, повышение технического уровня автомобильных дорог | Прирост(ремонт) протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием за 2019 год составил 8,912 км |
| 4 | Контрольное событие Подпрограммы 2 Ремонт, капитальный ремонт и выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального района «Курский район»: - «Ремонт автомобильной дороги в с. 2-е Красниково длиной 1000 м.п. Бесединского сельсовета Курского района Курской области»; - «Ремонт дороги по ул. Садовая в д. Верхняя Медведица 650 м.п. Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области»; - «Ремонт автомобильной дороги по ул. Мосолова в д. Ворошнево (длиной 0,2 км) Ворошневского сельсовета Курского района Курской области»; - «Ремонт автомобильной дороги в с.Рышково ул. Полевая - д. Зорино протяженностью 500 м.п. Рышковскогосельсовета Курского района Курской области»; - «Ремонт дороги в д. 2-е Безлесное (х. Мурыновка) длиной 250 м.п. Лебяженского сельсовета Курского района Курской области»; - «Ремонт автомобильной дороги к земельным участкам граждан СНТ «Строитель (3-5) сектор, расположенного в нижнем бьефе левобережной плотины Курского водохранилища на реке Тускарь, д. Щетинка длиной 1850 м.п. Щетинского сельсовета Курского района Курской области»; - «Ремонт дороги в с. Шуклинка 350 м.п. Щетинского сельсовета Курского района Курской области»; - «Ремонт дороги в д.Татаренково по ул.Журавского (650мп) Нижнемедведицкий сельсовет Курского района Курской области». - Ремонт автомобильной дороги пос. Малиновый Винниковского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 1,0 км; - Ремонт дороги по ул. Тепличная д. ВорошневоВорошневского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 1,1 км; - Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная д.ЗориноРышковского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,712 км - Ремонт дороги в д. Петровское Бесединского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,150 км - Ремонт тротуара к Памятнику в с. Ноздрачево (150 м.п.) Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области - Ремонт дороги по ул. Набережная в д. КукуевкаНовопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,350 км Содержание дорог общего пользования местного значения | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | * | Х | 31.12.2019г | Х | 31.12.2019г | Ремонт дорог с твердым (щебеночным) покрытием | Прирост(ремонт) протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием за 2019 год составил 8,912 км |
| 5 | Основное мероприятие 03 Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район»: -«Автомобильная дорога «Курск – Борисоглебск» - Беседино, д. 272 – д. 298 Бесединского сельсовета Курского района Курской области»; -«Автомобильная дорога «Курск – Борисоглебск» - Полевая» - Демино» - Еремино Полевского сельсовета Курского района Курской области»; -«Автомобильная дорога «Курск – Поныри» - д. Щетинка, д. 70 - д.101 Полевского сельсовета Курского района Курской области»; -«Автомобильная «Курск – Касторное» - Ноздрачево - Виногробль» - д. 2-е Винниково Полевского сельсовета Курского района Курской области»; - Проезд по д. Б. Шумаково (за железнодорожным переездом вправо) Шумаковского сельсовета Курского района Курской области | Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район»: -«Автомобильная дорога «Курск – Борисоглебск» - Беседино, д. 272 – д. 298 Бесединского сельсовета Курского района Курской области»; -«Автомобильная дорога «Курск – Борисоглебск» - Полевая» - Демино» - Еремино Полевского сельсовета Курского района Курской области»; -«Автомобильная дорога «Курск – Поныри» - д. Щетинка, д. 70 - д.101 Полевского сельсовета Курского района Курской области»; -«Автомобильная «Курск – Касторное» - Ноздрачево - Виногробль» - д. 2-е Винниково Полевского сельсовета Курского района Курской области»; - Проезд по д. Б. Шумаково (за железнодорожным переездом вправо) Шумаковского сельсовета Курского района Курской области |
| 6 | Контрольное событие Подпрограммы 2 Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | * | Х | 31.12.2019г. | Х | 31.12.2019г. | Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ для дальнейшей разработки проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения | Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 7 | Контрольное событие Подпрограммы 2 Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения, планируемых к участию в проекте "Народный бюджет" в Курской области на 2020 год Получение заключения государственной экспертизы проектов: Осуществление строительного контроля и авторского надзора в ходе выполнения СМР Изготовление технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | * | Х | 31.12.2019г. | Х | 31.12.2019г. | Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения | Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район»: -«Автомобильная дорога «Курск – Борисоглебск» - Беседино, д. 272 – д. 298 Бесединского сельсовета Курского района Курской области»; -«Автомобильная дорога «Курск – Борисоглебск» - Полевая» - Демино» - Еремино Полевского сельсовета Курского района Курской области»; -«Автомобильная дорога «Курск – Поныри» - д. Щетинка, д. 70 - д.101 Полевского сельсовета Курского района Курской области»; -«Автомобильная «Курск – Касторное» - Ноздрачево - Виногробль» - д. 2-е Винниково Полевского сельсовета Курского района Курской области»; - Проезд по д. Б. Шумаково (за железнодорожным переездом вправо) Шумаковского сельсовета Курского района Курской области |
| 8 | Основное мероприятие 01 Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 29,7%, числа погибших в них на 20,4% | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий за 2019 годи числа погибших в них |
| 9 | Контрольное событие Подпрограммы 4 Установка, заменена дорожных знаков и табличек, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка системы контроля, выполнение работы, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования «Курский район» Курской области | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | * | Х | 31.12.2019г | Х | 31.12.2019г | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 29,7%, числа погибших в них на 20,4% | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий за 2019 годи числа погибших в них |

- Таблица 16

- Отчет

- об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнованийпо годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП (муниципальная программа) | пГП (подпрограмма муниципальной программы) | ОМ (основное мероприятие) | сводная бюджетная роспись бюджета Курского районга Курской области,план на 01.01. 2019 г. | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на 31.12.2019 г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Всего, в том числе: | х | 11 | 0 | 00 | 101 540, 17200 | 155 165, 975 67 | 135 502, 80382 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | х | 11 | 0 | 00 | 71 566, 402 00 | 90 421, 044 48 | 80 824, 887 06 |
|  |  | Областной бюджет | х | 11 | 0 | 00 | 29 973, 770 00 | 64 744, 931 19 | 54 677, 916 76 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; | х | 11 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области). | 001 | 11 | 0 | 00 | 101 540,172 00 | 155 165, 975 67 | 135 502,803 82 |
| Подпрограмма 2. | «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» | Всего, в том числе: | х | 11 | 2 | 00 | 99 940,172 00 | 153 804,735 67 | 134 141,563 82 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | х | 11 | 2 | 00 | 69 966,402 00 | 89 059,804 48 | 79 463,647 06 |
|  |  | Областной бюджет | х | 11 | 2 | 00 | 29 973,770 00 | 64 744,931 19 | 54 677,916 76 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; | х | 11 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области). | 001 | 11 | 2 | 00 | 99 940,172 00 | 153 804,735 67 | 134 141,563 82 |
| Основное мероприятие 01. | «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | х | 11 | 2 | 01 | 69 420,388 00 | 116 248,59797 | 98 745,181 11 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | х | 11 | 2 | 01 | 44 846,530 00 | 56 903,578 78 | 49 354,169 23 |
|  |  | Областной бюджет | х | 11 | 2 | 01 | 24 573,858 00 | 59 345,019 19 | 49 391,011 88 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; | х | 11 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области). | 001 | 11 | 2 | 01 | 69 420,388 00 | 116 248,597 97 | 98 745,181 11 |
| Основное мероприятие 02. | «Повышение технического уровня автомобильных дорог» | Всего, в том числе: | х | 11 | 2 | 02 | 30 519,784 00 | 37 556,137 70 | 35 396,382 71 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | х | 11 | 2 | 02 | 25 119,872 00 | 32 156,225 70 | 30 109,477 83 |
|  |  | Областной бюджет | х | 11 | 2 | 02 | 5 399,912 00 | 5 399,912 00 | 5 286,904 88 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; | х | 11 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области). | 001 | 11 | 2 | 02 | 30 519,784 00 | 37 556,137 70 | 35 396,382 71 |
| Подпрограмма 4 | «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | х | 11 | 4 | 00 | 1 600,000 00 | 1 361,240 00 | 1 361,240 00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | х | 11 | 4 | 00 | 1 600,000 00 | 1 361,240 00 | 1 361,240 00 |
|  |  | Областной бюджет | х | 11 | 4 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; | х | 11 | 4 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области). | 001 | 11 | 4 | 00 | 1 600,000 00 | 1 361,240 00 | 1 361,240 00 |
| Основное мероприятие 01. | «Мероприятия,направленныена предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | Всего, в том числе: | х | 11 | 4 | 01 | 1 600,000 00 | 1 361,240 00 | 1 361,240 00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | х | 11 | 4 | 01 | 1 600,000 00 | 1 361,240 00 | 1 361,240 00 |
|  |  | Областной бюджет | х | 11 | 4 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; | х | 11 | 4 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области). | 001 | 11 | 4 | 01 | 1 600,000 00 | 1 361,240 00 | 1 361,240 00 |

| - Таблица 17 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация |  |  |  |  |  |
| о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области, |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспнчения | Оценка расходов |  | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 155 165,975 67 |  | 135 502,803 82 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 64 744,931 19 |  | 54 677,916 76 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 90 421,044 48 |  | 80 824,887 06 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области" | всего | 153 804,735 67 |  | 134 141,563 82 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 64 744,931 19 |  | 54 677,916 76 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 89 059,804 48 |  | 79 463,647 06 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области" | всего | 1361,240 |  | 1361,240 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 1361,240 |  | 1361,240 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

- Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 3/3 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 134 141,56382/153 804,73567 = 0,872.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис = 1/0,872 = 1,147.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием:

СДп/ппз = 19,93/7,957 = 2,5 (принимаем за 1,0).

Степень реализации подпрограммы:

1

СРп/п = ------ =  1.

1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,147*1= 1,147.

Эффективность реализации подпрограммы  с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

- Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в курском районе Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 1361,240/1361,240 = 1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис = 1/1 = 1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими:

СДп/ппз = 160/129 = 1,24 (принимаем за 1,0);

- снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях:

СДп/ппз = 26/31 = 0,839.

Степень реализации подпрограммы:

1,24+0,839

СРп/п = ---------------- =  1,04.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1*1,04=1,04.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием:

СДп/ппз = 19,93/7,957 = 2,5 (принимаем за 1,0);

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими:

СДп/ппз = 160/129 = 1,24 (принимаем за 1,0);

- снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях:

СДп/ппз = 26/31 = 0,839.

Степень реализации муниципальной программы:

1+1+0,839

СРгп = -------------- =  0,946.

3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5*0,946+0,5(1,147*0,99+1,04*0,01) = 1,046, где

k1= 134141,56382/135502,80382=0,99

k2= 1361,240/135502,80382= 0,01

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.