- Доклад

- о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2019 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области - Шутова Л.Л. - 8 (4712) 54-89-32 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «28» февраля 2020 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Шутова Л.Л.) |

- Доклад

о реализации в 2019 году муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

Целями муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее Программа) являются:

- проведение эффективной энергосберегающей политики в Курском районе Курской области;

- повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Курского района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

- реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора анализа информации об энергоемкости экономии территории;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы была предусмотрена подпрограмма «Энергосбережение в Курском районе Курской области». В рамках исполнения основного мероприятия «Осуществление мероприятий в области энергосбережения» реализованы следующие мероприятия:

а) учреждениями образования Курского района приобретены энергосберегающие лампы на сумму 84,43613 тыс. рублей;

б) построен автономный источник теплоснабжения для детской школы исскуств, расположенный по адресу: Курская область, Курский район, д.Халино, ул.Ачкасова на сумму 554,012 тыс.рублей;

в) на условиях софинансирования построены автономные источники теплоснабжения, расположенные по адресу: Курская область, Курский район, д.Халино, ул.Ачкасова на сумму 3 245,020 тыс.рублей;

Всего расходы на реализацию Программы составили 4 834,06313 тыс.рублей, исполнение составило 100 %.

Вышеуказанные мероприятия, направленные на решение поставленных задач выполнены в полном объеме, выполнение целевых показателей представлено в таблице № 12.

- Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области | % | 28,8 | 33,2 | 33,2 |  |
| 2. | Повышение экономии электрической энергии | тыс. КВт. | 2,7 | 3,0 | 3,0 |  |
| 3. | Повышение экономии тепловой энергии | тыс.Гкал | 502,2 | 574,6 | 574,6 |  |
| 4. | Повышение экономии воды | % | 36 | 45 | 45 |  |

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Осуществление мероприятий в области энергосбережения» | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области; Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | х | 01.01.2019 | 30.12.2019 | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Строительство автономных источников теплоснабжения, приобретение энергосберегающих ламп для учреждений образования и культуры | Завершено строительство 4-х автономных источников теплоснабжения и установлены энергосберегающие лампы для учреждений образования и культуры |
| 2 | Контрольное событие программы Приобретение энергосберегающих ламп для учреждений образования и культуры Курского района Курской области Строительство автономных источников теплоснабжения, расположенных по адресу: Курская область, Курский район, д.Халино, ул.Ачкасова | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области; Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | * | х х | 30.12.2019 30.12.2019 | х х | 30.12.2019 30.12.2019 | Приобретение энергосберегающих ламп для учреждений образования и культуры Строительство автономных источников теплоснабжения для учреждений образования и культуры | Установлены энергосберегающие лампы в учреждениях образования и культуры Завершено строительство 4-х автономных источников теплоснабжения для учреждений образования и культуры |

Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Всего, в том числе | х | 05 | 0 | 00 | 3 565,606 | 4 834,06313 | 4 834,06313 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 05 | 0 | 00 | 3 565,606 | 1 589,04313 | 1 589,04313 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 05 | 0 | 00 | 0,00 | 3 245,020 | 3 245,020 |
|  |  | федеральный бюджет | х | 05 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 05 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области; Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 006 007 | 05 05 | 0 0 | 00 00 | 3 165,60600 400,000 | 4 280, 05113 554, 012 | 4 280, 05113 554, 012 |
| Подпрограмма | «Энергосбережение в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 05 | 1 | 00 | 3 565,606 | 4 834,06313 | 4 834,06313 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 05 | 1 | 00 | 3 565,606 | 1 589,04313 | 1 589,04313 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 05 | 1 | 00 | 0,00 | 3 245,020 | 3 245,020 |
|  |  | федеральный бюджет | х | 05 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 05 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области; Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 006 007 | 05 05 | 1 1 | 00 00 | 3 165,60600 400,000 | 4 280, 05113 554, 012 | 4 280, 05113 554, 012 |
| Основное мероприятие 01 | «Осуществление мероприятий в области энергосбережения» | Всего, в том числе | х | 05 | 1 | 01 | 3 565,606 | 4 834,06313 | 4 834,06313 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 05 | 1 | 01 | 3 565,606 | 1 589,04313 | 1 589,04313 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 05 | 1 | 01 | 0,00 | 3 245,020 | 3 245,020 |
|  |  | федеральный бюджет | х | 05 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 05 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области; Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 006 007 | 05 05 | 1 | 01 | 3 165,60600 400,000 | 4 280, 05113 554, 012 | 4 280, 05113 554, 012 |

Таблица 17

Информация

о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области,

местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 4 834,06313 | 4 834,06313 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 245,020 | 3 245,020 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 1 589,04313 | 1 589,04313 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Энергосбережение в Курском районе Курской области» | всего | 4 834,06313 | 4 834,06313 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 245,020 | 3 245,020 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 1 589,04313 | 1 589,04313 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

1.Подпрограмма  «Энергосбережение в Курском районе Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=4 834,06313/4 834,06313=1,0

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1,0/1,0=1,0

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области:

СДп/ппз=33,2/33,2=1,0

-  повышение экономии электрической энергии:

СДп/ппз=3,0/3,0=1,0

-  повышение экономии тепловой энергии:

СДп/ппз=574,6/574,6=1,0

-  повышение экономии воды:

СДп/ппз=45/45=1,0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1х1,0=1,0

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

2.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области:

СДгппз=33,2/33,2=1,0

-  повышение экономии электрической энергии:

СДгппз=3,0/3,0=1,0

-  повышение экономии тепловой энергии:

СДгппз=574,6/574,6=1,0

-  повышение экономии воды:

СДгппз=45/45=1,0

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп= 0,5х1+ 0,5х1,0х1=0,5+0,5=1,0

К1=4 834,06313/4 834,06313=1

Эффективность реализации программы высокая.