|  |
| --- |
| **Приложение**  к постановлению Администрации  Курского района Курской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**План**

**реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  контрольного  события  программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | |
| I кв. | II кв. | | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курскойобласти» | Заместитель начальника управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович |  |  | |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |
| 2. | Контрольное событие 1.1  Разработка и проверка локальных сметных расчетов (проектно-сметной документации).  Ремонт, капитальный ремонт и выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения.  Содержание дорог общего пользования местного значения. | Заместитель начальника управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович |  |  | |  | 31.12.2020 |  |  |  | 31.12.  2021 |  |  |  | 31.12.  2022 |
| 3. | Контрольное событие 1.2  Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» Курской области.  Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Получение заключения государственной экспертизы проектов.  Осуществление строительного контроля и авторского надзора в ходе выполнения СМР. | Заместитель начальника управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович |  |  | |  | 31.12.2020 |  |  |  | 31.12.  2021 |  |  |  | 31.12.2022 |
| 4. | Контрольное событие 1.3  Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ. | Заместитель начальника управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович |  | |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 31.12.  2021 |  |  |  | 31.12.2022 |
| 5. | Контрольное событие 1.4  Изготовление технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Заместитель начальника управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович |  | |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 31.12.  2021 |  |  |  | 31.12.2022 |
| 6. | Контрольное событие 1.5  Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» Курской области. | Заместитель начальника управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович |  | |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 31.12.  2021 |  |  |  | 31.12.2022 |
| 7. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области». | Заместитель начальника управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович |  | |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |
| 8. | Контрольное событие 2.1  Оборудование уголков ПДД дошкольных и школьных учреждений, оснащение отрядов «Юные инспектора дорожного движения» для участия в областных соревнованиях; проведение акций: «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Зебра», «Школьные каникулы», «День знаний» и др. Используются световозвращающие приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов. | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна |  | |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 31.12.  2021 |  |  |  | 31.12.2022 |
| 9. | Контрольное событие 2.2  Установка, заменена дорожных знаков и табличек, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка системы контроля, выполнение работы, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения. | Заместитель начальника управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович |  | |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 31.12.  2021 |  |  |  | 31.12.2022 |