ПРОЕКТ

Приложение

К Постановлению Администрации

Курского района Курской области

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Программа

«Комплексное развитие сельских территорий

Курского района Курской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| Дата составления Программы | 01.10.2019г. |
| Начальник отдела ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | Шутова Л.Л.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Исполнитель | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| Телефон | 8(4712) 54-89-32 |
| Адрес электронной почты | gkx-kurskiiraion@yandex.ru |

ПАСПОРТ

Программы «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель Программы | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| Соисполнители  Программы | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
| Участники  Программы | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области). |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»(далее по тексту – Подпрограмма) Программы «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области» (далее по тексту – Программа). |
| Программно- целевые инструменты Программы | Отсутствуют. |
| Цели Программы | Совершенствование инфраструктуры на сельских территориях Курского района Курской области. |
| Задачи Программы | Обеспечение строительства распределительных локальных водопроводов. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Увеличение протяженности сетей водоснабжения. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап в течение 2020 -2024 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024 годах 3 980 000,00рублей, в том числе по годам реализации Программы:  2020 год – 3980000,00 рублей;  2021 год – 0,00рублей;  2022 год – 0,00рублей;  2023год – 0,00 рублей;  2024 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличить протяженность сетей водоснабжения на 5291,0 м. |

I. Общая характеристика сферы реализации

Программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Программа разработана в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0A6346FB8257755C892D8539FDB87326A607BF90A66E66FCCFA9B8BE268BC91CAC1BCF2B2A5AA9FA8FA9A10E0e2U5G) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 № 696 «Об утверждении государственной Программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Программа определяет цели, задачи, направления комплексного развития сельских территорий Курского района, объёмы финансового обеспечения и механизмы реализации мероприятий, а также их целевые показатели.

Прогноз реализации Программы основывается на расчете достижимости значений целевых показателей и включённой в неё подпрограммы.

Динамика развития сельских территорий будет формироваться под воздействием различных факторов. Объективные различия в уровне социально-экономического развития сельских и городских территорий будут являться основной причиной дальнейшей миграции сельского населения в город. Вместе тем, ряд решений, предусмотренных Программой по повышению качества жизни на сельских территориях, позволит замедлить данную тенденцию, обеспечить сохранение численности сельского населения, в том числе молодежи, способствовать повышению уровня благосостояния населения.

В прогнозный период наметятся тенденции ускоренного развития социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры на сельских территориях и доведение уровня комфортности проживания на сельских территориях до городского уровня.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы**

Приоритетами Программы являются: комплексное развитие сельских территорий, повышение благосостояния и уровня жизни граждан.

Целью Программы является:совершенствование инфраструктуры на сельских территориях Курского района Курской области.

Для достижения указанной цели необходимо выполнить задачу, которая определена паспортом Программы и паспортом Подпрограммы, включенной в Программу.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

-увеличение протяженности сетей водоснабжения на 5291,0 м.

Программу предполагается реализовать в один этап - в 2020 - 2024 годах.

Значения показателей (индикаторов) Программы в течение срока ее реализации представлены в Приложении №1 к Программе.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы, Подпрограммы**

Основные мероприятия Подпрограммы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплексное развитие сельских территорий.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=266488D2FC7115E7294E6EA28A81AE7D68435B6DC28C8B2E9284D192ACDA42D788A511A694F845E8C04B2D46D0D4C252173426F57BECC3A33404CCR073G) основных мероприятий Программы, Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Программе.

**4. Обобщенная характеристика мер государственного**

**регулирования**

Применение мер государственного регулирования в рамках Программы предусматривается в виде правового регулирования в соответствии с изменениями, вносимыми в действующее законодательство.

**5.Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации Программы**

Предприятия и организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не участвуют в реализации Программы.

**6. Обоснование выделения подпрограмм**

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в рамках настоящей Программы предусмотрена реализация следующей Подпрограммы:

-Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Подпрограмма имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующих с целями и задачами Программы и подкрепленных конкретным комплексом мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий.

Предусмотренная в рамках Подпрограммы 1 система целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывает весь диапазон приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будет способствовать достижению и конечных результатов настоящей Программы.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024 годах составляет 3980000,00 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год – 3980000,00 рублей;

2021 год – 0,00рублей;

2022 год – 0,00рублей;

2023год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

Выделение дополнительных объемов финансовых ресурсов ускорит достижение установленных показателей (индикаторов).

Ресурсное обеспечение Программы представлено в Приложении №3,№4 к Программе.

**9. Анализ рисков реализации Программы**

**(вероятных явлений, событий, процессов, независящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной Программы) и описание мер управления рисками реализации Программы**

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственные исполнители, соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1)инструментально-правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства в части перераспределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

2) организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме. Данный риск возникает в связи со значительным сроком реализации Программы;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисным явлением в экономике России и региона, с природными и техногенными катастрофами, социальными конфликтами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Таким образом, из перечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы.

Поскольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

**9. Методика оценки эффективности муниципальной Программы.**

Методика предусматривает осуществление оценки эффективности Программы в целях определения степени достижения планируемых целей и задач, исходя из реально достигнутых конечных результатов с учетом направленного объема ресурсов, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

-оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сд = 3ф/3п\*100%, где

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной Программы/Подпрограммы в отчетном году;

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы/Подпрограммы.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации Программы в отчетном году.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения государственной Программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации Программы в отчетном году.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей и соисполнителей Программы. Для расчетов применяются и иные формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей эффективности Программы.

**ПАСПОРТ**

Подпрограммы 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Программы «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| Соисполнители Подпрограммы | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют. |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение строительства распределительных локальных водопроводов. |
| Задачи Подпрограммы | Увеличение протяженности сетей водоснабжения. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Увеличение протяженности сетей водоснабжения. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2020-2024 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024 годах 3 980 000,00рублей, в том числе по годам реализации Программы:  2020 год – 3980000,00 рублей;  2021 год – 0,00рублей;  2022 год – 0,00рублей;  2023год – 0,00 рублей;  2024 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличить протяженность сетей водоснабжения на 5291,0 м. |

**1.**Х**арактеристика**

**сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма разработана в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0A6346FB8257755C892D8539FDB87326A607BF90A66E66FCCFA9B8BE268BC91CAC1BCF2B2A5AA9FA8FA9A10E0e2U5G) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 № 696 «Об утверждении государственной Программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Подпрограмма определяет цели, задачи, направления комплексного развития сельских территорий Курского района, объёмы финансового обеспечения и механизмы реализации мероприятий, а также их целевые показатели.

Прогноз реализации Подпрограммы основывается на расчете достижимости значений целевых показателей и включённой в неё подпрограммы.

Динамика развития сельских территорий будет формироваться под воздействием различных факторов. Объективные различия в уровне социально-экономического развития сельских и городских территорий будут являться основной причиной дальнейшей миграции сельского населения в город. Вместе тем, ряд решений, предусмотренных Подпрограммой по повышению качества жизни на сельских территориях, позволит замедлить данную тенденцию, обеспечить сохранение численности сельского населения, в том числе молодежи, способствовать повышению уровня благосостояния населения.

В прогнозный период наметятся тенденции ускоренного развития социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры на сельских территориях и доведение уровня комфортности проживания на сельских территориях до городского уровня.

**2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы**

Приоритетами Программы являются: комплексное развитие сельских территорий, повышение благосостояния и уровня жизни граждан.

Целью Программы является: обеспечение строительства распределительных локальных водопроводов.

Для достижения указанной цели необходимо выполнить задачу, которая определена паспортом Подпрограммы.

Реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

-увеличение протяженности сетей водоснабжения на 5291,0 м.

Подпрограмму предполагается реализовать в один этап - в 2020 - 2024 годах.

Значения показателей (индикаторов) Подпрограммы в течение срока ее реализации представлены в Приложении №1 к Программе.

**3.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы**

Основные мероприятия Подпрограммы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Подпрограммы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задачах, обеспечивающих комплексное развитие сельских территорий.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=266488D2FC7115E7294E6EA28A81AE7D68435B6DC28C8B2E9284D192ACDA42D788A511A694F845E8C04B2D46D0D4C252173426F57BECC3A33404CCR073G) основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Программе.

**4.Характеристика мер государственного регулирования**

Применение мер государственного регулирования в рамках Подпрограммы предусматривается в виде правового регулирования в соответствии с изменениями, вносимыми в действующее законодательство.

**5.Информация об участии предприятий и организаций в реализации Подпрограммы**

Предприятия и организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не участвуют в реализации Подпрограммы.

**6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024 годах составляет 3980000,00 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год – 3980000,00 рублей;

2021 год – 0,00рублей;

2022 год – 0,00рублей;

2023год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

Выделение дополнительных объемов финансовых ресурсов ускорит достижение установленных показателей (индикаторов).

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в Приложении №3,№4 к Программе.

**Приложение №1**

**к муниципальной программе**

**«**Комплексное развитие сельских территорий

Курского района Курской области»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) Программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | | Ед.  изме-  рения | | Значения показателей | | | | | | |
| 2020 г. | | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | | 2024 г. |
| **Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Увеличение протяженности сетей водоснабжения. | м | 5219,0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

**Приложение №2**

**к муниципальной программе**

**«**Комплексное развитие сельских территорий

Курского района Курской области»

**Перечень**

**основных мероприятий Подпрограммы Программы «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области»**

| N  п/п | Номер и наименование подПрограммы, основного мероприятия | Ответ-  ственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосред-  ственный  результат  (краткое  описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной  Программы  (подПрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реали-  зации | окон-  чания  реали-  зации |
| **Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской  области;  Соисполнители:  - Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области. | 2020г. | 2024 г. | Увеличение сетей водоснабжения на 5219,0м | Строитель-ство распре-делительных локальных водопрово-дов. | Увеличение протяженности сетей водоснабжения. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

**«**Комплексное развитие сельских территорий

Курского района Курской области»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации Программы «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование Программы, Подпрограммы Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (рублей), годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа | **«**Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области» | Всего,  в том числе  Бюджет Курского района Курской области | х | х | х | х | 3980000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель:  Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области;  Соисполнители:  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрация Курского района Курской области. | х  001 | х  х | х  х | х  х | 3980000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Всего,  в том числе  Бюджет Курского района Курской области | х | х | х | х | 3980000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ответственный исполнитель:  Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области;  Соисполнители:  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области. | х  001 | х  х | х  х | х  х | 3980000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 01 | ««Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»» | Всего,  в том числе  Бюджет Курского района Курской области | 001 | х | х | х | 3980000,0  3980000,0 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

**«**Комплексное развитие сельских территорий

Курского района Курской области»

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов**

**федерального бюджета, областного бюджета,**

**бюджета Курского района Курской области на реализацию целей**

**Программы «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | **«**Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области», | всего | 3980000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет Курского района Курской области | 3980000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 3980000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет Курского района Курской области | 3980000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | ««Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»» | всего | 3980000,0 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет Курского района Курской области | 3980000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |