**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

 **«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курской районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области  |
| Отчетная дата | 2024 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Заместитель начальника управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской областиГайдуков С.Н.8 (4712) 54-89-18 |
| Дата составления отчета (доклада) | «20» февраля 2025 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Гайдуков С.Н.) |

**Отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2024 году муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»**

***Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»*** включает в себя 2 подпрограммы: «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области», «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области», реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

- повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Курского района Курской области.

И решения следующих задач:

-создание безопасных условий движения путем развития транспортной инфраструктуры;

- сокращение травматизма и смертности от дорожно-транспортных происшествий путем повышения технического уровня автомобильных дорог;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»:

1) для выполнения основного мероприятия «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры»:

- начато строительство и построены автомобильные дороги, протяженностью 2,5 км.:

- Проезд по д. Малахово (Староверка) Камышинского сельсовета Курского района Курской области;

- Проезд по с. Лебяжье (до дома 301) Лебяженского сельсовета Курского района Курской области;

- Проезд по ул. Харламовка в с. Виногробль Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области;

- Проезд по д. 1-е Красниково Бесединского сельсовета Курского района Курской области;

- Проезд по ул. Преображенская д. 2-я Моква Моковского сельсовета Курского района Курской области;

- проведены работы по разработке проектно-сметной документации строительства дорог;

-осуществление строительного контроля за строительством автомобильных дорог;

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь следующих показателей на 2024 год, а именно:

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог до 2,5 км. (план 2,5 км.);

- количество установленных знаков дорожного движения - 5 ед. (план 4 ед.);

- количество мероприятий, проведенных в общеобразовательных учреждениях в рамках профилактической работы: 30 (план 30).

Финансирования по Подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения в курском районе Курской области»в 2024 году не предусмотрено, показатели данной подпрограммы были достигнуты за счет строительства объектов по Подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области».

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов)муниципальной программы, подпрограммымуниципальной программы | Обоснование отклоненийзначений показателя(индикатора) на конецотчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год |  |
| план | план | факт |
|  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»** |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» |
| 1 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | Км. | 10,5365 | 2,5 | 2,5 |  |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог  | Км. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в курском районе Курской области» |
| 3 | Количество установленных знаков дорожного движения | Ед. | 11 | 4 | 5 | Прирост количества установленных знаков оказался выше запланированного за счет строительства объектов автомобильных дорог на которых устанавливались в большом объеме знаки дорожного движения  |
| 4 | Количество мероприятий, проведенных в общеобразовательных учреждениях в рамках профилактической работы | Ед. | 30 | 30 | 30 |  |

**Сведения**

**о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Статус** | **Плановый срок** | **Фактический срок** | **Результаты** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области»** |
| **1** | Основное мероприятие 01 «Развитие со-временной и эффек-тивной транспортной инфраструктуры» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Прирост в 2024 году протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог до 2,5 км | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог в 2024 году составил 2,5 км |
| **2** | Контрольное событие 1.1Разработка и проверка локальных сметных расчетов (проектно-сметной документации).Ремонт, капитальный ремонт и выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения.Содержание дорог общего пользования местного значения. | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области  | \* | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |
| **3** | Контрольное событие 1.2Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» Курской области.Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения.Получение заключения государственной экспертизы проектов.Осуществление строительного контроля и авторского надзора в ходе выполнения СМР. | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |
| **4** | Контрольное событие 1.3Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ. | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |
| **5** | Контрольное событие1.4Изготовление технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |
| **6** | Контрольное событие 1.5Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» Курской области. | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |
| **7** | Основное мероприятие 02 «Повышение технического уровня автомобильных дорог» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог в 2024 году не запланировано | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог в 2024 году составил 0 км |
| **8** | Контрольное событие 1.1Разработка и проверка локальных сметных расчетов (проектно-сметной документации).Ремонт, капитальный ремонт и выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения.Содержание дорог общего пользования местного значения. | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области  | \* | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |
| **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»**  |
| **1** | Основное мероприятие 01 «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Количество в 2024 году установленных знаков дорожного движения – 4 ед.Количество мероприятий, проведенных в общеобразовательных учреждениях в 2024 году в рамках профилактической работы – 30 мероприятий. | Количество установленных знаков дорожного движения в 2024 году составило 5 ед.Количество мероприятий, проведенных в общеобразовательных учреждениях в рамках профилактической работы в 2024 году – 30 мероприятий. |
| Управление по делам образование и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
| **2** | Контрольное событие 2.1Оборудование уголков ПДД дошкольных и школьных учреждений, оснащение отрядов«Юные инспектора дорожного движения» для участия в областных соревнованиях; проведение акций: «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Зебра», «Школьные каникулы», «День знаний» и др. Используются световозвращающие приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | Управление по делам образование и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |
| Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| **3** | Контрольное событие 2.2Установка, заменена дорожных знаков и табличек, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка системы контроля, выполнение работы, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения. | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области**

**на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы,основногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители,участники(ГРБС) | Код бюджетнойклассификации | Объемы бюджетных ассигнований по годам |
| ГРБС | ГП (муниципальная программа) | пГП(подпрограмма муниципальной программы) | ОМ (основное мероприятие) | сводная бюджетная роспись,план на 1 января 2024 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | кассовое исполнение |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | 7  |  8  |  9  |  10  |
| Муниципальная программа  | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | х | 11 | 0 | 00 | 56 448 824,37 | 45 221 748,90 | 44 551 105,33 |
| Бюджет Курского района Курской области | х | 11 | 0 | 00 | 44 725 591,37 | 29 132 313,90 | 28 551 265,14 |
| Областной бюджет | х | 11 | 0 | 00 | 11 723 233,00 | 16 089 435,00 | 15 999 840,19 |
| Ответственный исполнитель:Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; | х | 11 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель:Администрация Курского района Курской области. | 001 | 11 | 0 | 00 | 56 448 824,37 | 45 221 748,90 | 44 551 105,33 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» | Всего, в том числе: | х | 11 | 2 | 00 | 56 448 824,37 | 45 221 748,90 | 44 551 105,33 |
| Бюджет Курского района Курской области | х | 11 | 2 | 00 | 44 725 591,37 | 29 132 313,90 | 28 551 265,14 |
| Областной бюджет | х | 11 | 2 | 00 | 11 723 233,00 | 16 089 435,00 | 15 999 840,19 |
| Ответственный исполнитель:Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; | х | 11 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель:Администрация Курского района Курской области. | 001 | 11 | 2 | 00 | 56 448 824,37 | 45 221 748,90 | 44 551 105,33 |
| Основное мероприятие 01. | «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | х | 11 | 2 | 01 | 35 259 655,12 | 41 181 748,90 | 40 711 105,33 |
| Бюджет Курскогорайона Курской области | х | 11 | 2 | 01 | 25 936 422,12 | 25 092 313,90 | 24 711 265,14 |
| Областной бюджет | х | 11 | 2 | 01 | 9 323 233,00 | 16 089 435,00 | 15 999 840,19 |
| Ответственный исполнитель:Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; | х | 11 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель:Администрация Курского района Курской области  | 001 | 11 | 2 | 01 | 35 259 655,12 | 41 181 748,90 | 40 711 105,33 |
| Основное мероприятие 02. | «Повышение технического уровня автомобильных дорог» | Всего, в том числе: | х | 11 | 2 | 02 | 21 189 169,25 | 4 040 000,00 | 3 840 000,00 |
| Бюджет Курскогорайона Курской области | х | 11 | 2 | 02 | 18 789 169,25 | 4 040 000,00 | 3 840 000,00 |
| Областной бюджет | х | 11 | 2 | 02 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель:Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; | х | 11 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель:Администрация Курского района Курской области. | 001 | 11 | 2 | 02 | 21 189 169,25 | 4 040 000,00 | 3 840 000,00 |

|  |
| --- |
| информация |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |
| реализацию целей муниципальной программы |
|  Тыс. (руб.) |
|  Статус  |  Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  Источники ресурсного обеспечения |  Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** |  **«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»** | всего  | 45 728,77690 | 44 551,10533 |
| бюджет Курского района Курской области | 29 132,31390 | 28 551,26514 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет  | 16 596,463 | 15 999,84019 |
| местные бюджеты поселений  |  |  |
| внебюджетные  |  |  |
| Подпрограмма 1 | **"Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области"** | всего  | 45 728,77690 | 44 551,10533 |
| бюджет Курского района Курской области | 29 132,31390 | 28 551,26514 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет  | 16 596,463 | 15 999,84019 |
| местные бюджеты поселений  |  |  |
| внебюджетные  |  |  |
| Подпрограмма 2 | **"Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области"** | всего  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты поселений  |  |  |
| внебюджетные  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета

1. Подпрограмма 1 **«**Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области**»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 2/2 = 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 44 551 105,33/45 221 748,90

= 0,99.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0,99 = 0,99.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог:

СДп/ппз = 2,5/2,5 = 1;

Степень реализации подпрограммы:

 1

СРп/п = --------------- = 1.

1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1\*0,99= 0,99.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

1. Подпрограмма 2 **«**Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области**»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 0/0 = 0.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0 = 0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество установленных знаков дорожного движения:

СДп/ппз = 5/4 = 1,25;

- количество мероприятий, проведенных в общеобразовательных учреждениях в рамках профилактической работы:

СДп/ппз = 30/30 = 1.

Степень реализации подпрограммы:

 1,25+1

СРп/п = ------------- = 1,125 (принимаем за 1).

 2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0\*1= 0.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог:

СДп/ппз = 2,5/2,5 = 1.

- количество установленных знаков дорожного движения:

СДп/ппз = 5/4 = 1,25;

- количество мероприятий, проведенных в общеобразовательных учреждениях в рамках профилактической работы:

СДп/ппз = 30/30 = 1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

 1+1,25+1

СРгп = -------------------- = 1,08 (принимаем за 1).

 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5\*1+0,5(0,99\*1+0\*0) = 0,995, где

k1= 44 551 105,33/45 221 748,90 = 0,99;

k2= 0/45 221 748,90 = 0.

**Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**